# Paspas ERP — V1 Durum Raporu

Tarih: 2026-03-10 Referans: URETIM_PLANLAMA_V1.md, Rev 1.docx (musteri geri bildirimi) Amac: Her modulun V1 planina gore mevcut durumunu, musteri Rev1 taleplerini ve eksik islemleri kayit altina almak. Not: V1 kapsami disina tasinan maddeler V2_DURUM_RAPORU.md dosyasina alinmistir. Isaret Sistemi: ✅ Tamamlandi | 🔧 Rev1 Talebi (yapilacak) | 🐛 Bug (duzeltilecek) | ⏳ Devam ediyor

## Ozet Tablo

| # | Modul | Backend | Frontend | V1 Durum | Rev1 Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urunler (+ Recete) | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ 7/7 Rev1 + metadata refactor tamamlandi |
| 2 | Musteriler | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Tedarikci ile birlestirildi |
| 3 | Satis Siparisleri | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ 8/8 Rev1 + ozet kartlar + fiyat fix |
| 4 | Uretim Emirleri | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ 7/7 Rev1 tamamlandi |
| 5 | Makine Havuzu | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ 5/5 Rev1 + 2 bug tamamlandi |
| 6 | Makine Is Yukleri | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ 3/3 Rev1 + Son Bitis kutusu eklendi |
| 7 | Gantt | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Makine bazli satirlar, coklu bar, tarih filtre, tooltip, durus/tatil bloklari tamamlandi |
| 8 | Stoklar | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Musteri onayladi |
| 9 | Satin Alma | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Eksiklikler giderildi, Mal Kabul modulu tamamlandi |
| 10 | Hareketler | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Musteri onayladi |
| 11 | Operator | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Vardiya fix + 500 hata + stok artisi fix |
| 12 | Tanimlar | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ 4/4 Rev1 + hafta sonu plan fix |
| 13 | Tedarikci | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Musteri ile birlestirildi |
| 14 | Sevkiyat (YENİ) | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Tum Rev1 tamamlandi |
| 15 | Dashboard | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Aksiyon merkezi kategori ayirimi, filtre/badge tamamlandi |
| 16 | Medyalar | ✅ Tam | ✅ Tam | %90 | — |
| 17 | Site Ayarlari | ✅ Tam | ✅ Tam | %95 | ✅ ERP firma karti / branding dinamiklestirildi |
| 18 | Veritabani | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | — |
| 19 | Audit Loglari | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | — |
| 20 | Kullanicilar | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | — |
| 21 | Rol & Permission | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | — |
| 22 | Gorevler | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | — |
| 23 | Giris Ayarlari | ✅ Tam | ✅ Tam | %90 | ✅ Sifre politikasi eklendi |
| 24 | Mal Kabul (YENİ) | ✅ Tam | ✅ Tam | %100 | ✅ Bagimsiz modul: coklu kaynak tipi, SA opsiyonel, liste + form + detay tamamlandi |

## 0. Son Guncelleme Notlari (2026-03-12)

### 2026-03-12 Mal Kabul Modulu Tamamlandi

✅ ✅ DB migration — 154_v1_mal_kabul_genisletme.sql: kaynak_tipi, tedarikci_id, parti_no, kalite_durumu, kalite_notu alanlari eklendi; satin_alma_siparis_id ve satin_alma_kalem_id nullable yapildi

✅ ✅ Backend mal_kabul modulu — schema.ts, validation.ts, repository.ts, controller.ts, router.ts tamamlandi; /admin/mal-kabul endpoint'leri (GET liste+ozet, GET detay, POST olustur, PATCH guncelle, DELETE sil) calisiyor

✅ ✅ Operator backward compat — POST /admin/operator/mal-kabul hala calisiyor; artik yeni malKabulRepoCreate fonksiyonunu ciagiriyor (kaynak_tipi='satin_alma' olarak)

✅ ✅ Frontend RTK Query — mal_kabul_admin.endpoints.ts: 5 endpoint (list, get, create, update, delete), cache tag invalidation (MalKabul, Stoklar, Hareketler, SatinAlma)

✅ ✅ Frontend liste sayfasi — /admin/mal-kabul: ozet kartlar (toplam, satin alma, fason), filtreler (kaynak tipi, kalite, tarih aralik, arama), satir bazli detay link

✅ ✅ Frontend olusturma formu — create-mal-kabul-sheet.tsx: kaynak tipine gore dinamik alanlar (SA akisi: siparis+kalem+kalan miktar; serbest akis: urun arama), kalite durumu, parti no, notlar

✅ ✅ Frontend detay sayfasi — /admin/mal-kabul/:id: bilgi karti + guncelleme formu (kalite durumu degisimi stok etkisi uyarisi ile)

✅ ✅ Sidebar + i18n — mal_kabul sidebar grubuna eklendi (ClipboardCheck ikonu, admin + satin_almaci rolleri), permissions.ts guncellendi, tr.json anahtarlari var

✅ ✅ Seed data — 157_v1_mal_kabul_seed.sql: 8 ornek kayit (SA bagli, hammadde direkt, kosullu kabul, red ornekleri)

✅ ✅ Dashboard entegrasyonu — Backend service zaten malKabulKayitlari uzerinden red ve son kabul sorgularini yapiyor

### 2026-03-10 Duzeltme ve Iyilestirmeler

✅ ✅ Operator 500 hatalari duzeltildi — POST /operator/baslat ve /operator/bitir endpoint'lerinde Error nesneleri bos {} olarak loglaniyordu; extractError helper ile duzgun msg+stack cikartma eklendi. Bilinen hatalar (404 kuyruk_kaydi_bulunamadi, 409 zaten_baslatilmis) icin dogru HTTP kodlari donuyor

✅ ✅ Uretim tamamlaninca stok artisi eklendi — repoUretimBitir icinde tum operasyonlar bittiginde mamul stok otomatik artiyor + hareketler tablosuna giris/uretim kaydi ekleniyor (transaction icinde)

✅ ✅ Siparis durum hesaplama bug'i duzeltildi — refreshSiparisDurum fonksiyonu uretim tamamlansa bile uretimde gosteriyordu; anyUretimActive vs allUretimDone ayrimi ile duzeltildi

✅ ✅ Sevkiyat bekleyenler filtresi genisletildi — planlandi durumundaki siparisler de artik sevkiyat bekleyen listesinde gorunuyor

✅ ✅ Satis Siparisleri ozet kartlari eklendi — liste sayfasina 6 ozet kart (Toplam, Uretimde, Uretim Bitti, Sevk Bekleyen, Kismen Sevk, Termin Riski) eklendi; turuncu/kirmizi highlight'lar ile dikkat cekici

✅ ✅ Birim fiyat indirimsiz olarak kaydediliyor — siparis formunda urun secildiginde artik baz fiyat (iskontosuz) geliyor; iskonto sadece toplam hesaplamasinda ayrica gosteriliyor

✅ ✅ Makine Is Yukleri "Son Bitis" kutusu eklendi — her makinenin ozet alanina 4. kutu olarak son isin planlanan bitis tarihi (tarih uste, saat alta) eklendi

✅ ✅ Urun formu reset sorunu duzeltildi — yeni urun kaydettikten sonra form alanlari ve draft state'ler (recete, medya, cover) sifirlanmiyor, ikinci urunde eski bilgiler kaliyordu; artik reset + refetchNextCode calisiyor

✅ ✅ Hafta sonu plani validation hatasi duzeltildi — frontend aciklama: null gonderiyordu ama backend z.string().optional() null kabul etmiyordu; frontend undefined, backend .nullable() ile duzeltildi

### 2026-03-11 Dashboard Aksiyon Merkezi Revizyonu

✅ ✅ Bilgilendirme vs Gorev ayirimi — Aksiyon merkezinde task/info kategori filtreleri eklendi (Tümü/Görevler/Bilgilendirme toggle), farklı renk (kırmızı/amber=görev, mavi=bilgi), ikon (CircleAlert vs Info) ve badge ile görsel ayrım sağlandı

✅ ✅ Yeni bilgilendirme maddeleri — shift_production (Vardiya Üretimi) ve stock_increased (Stok Artışı) action type'ları backend service + frontend type/label olarak eklendi; mevcut: production_completed, new_sales_order, goods_received, shipment_completed, machine_status_change

✅ ✅ Yeni gorev maddeleri — unassigned_production (Atanmamış Emir), machine_fault (Makine Arıza), quality_reject (Kalite Red) action type'ları zaten mevcut ve çalışıyor

### 2026-03-11 Hammadde Stok Yonetimi (Yeni Ozellik)

✅ ✅ Hammadde stok kontrolu ve otomatik dusumu — hammadde_service.ts: rezerveHammaddeler, stokDus, stokGeriAl, iptalRezervasyon fonksiyonlari tamamlandi

✅ ✅ Uretim emri olusturma: hammadde yeterlilik kontrolu — uretim emri olusturulurken checkHammaddeYeterlilik kontrolu + toast.warning uyarisi eklendi

✅ ✅ Uretim emri olusturma: hammadde rezervasyonu — repoCreate icerisinde rezerveHammaddeler cagrisi ile rezerve_stok guncelleniyor

✅ ✅ Makineye atama: gercek stoktan dusum — repoKuyrukEkle icerisinde stokDus cagrisi ile stok dusumu + hareketler kaydi yapiliyor

✅ ✅ Uretim tamamlanma: mamul stok artisi (mevcut) — zaten calisiyor, korundu

### 2026-03-11 Hammadde-Stok-Vardiya Entegrasyonu (Yeni Gereksinimler)

✅ ✅ Makineye atarken hammadde eksik uyarisi — emir-atama-dialog.tsx: checkHammadde lazy query + AlertDialog onay eklendi

✅ ✅ Makineye atayinca stok aninda guncellenmeli — RTK Query invalidatesTags: Stoklar + UretimEmirleri tag'leri ata/kuyrukCikar mutation'larina eklendi

✅ ✅ Siparis→is emri cevrilince hammadde rezervasyonu — createUretimEmriAdmin mutation'inda Stoklar tag invalidation + backend'de rezerveHammaddeler cagrisi

✅ ✅ Negatif stok kabul edilebilir — stokDus negatif stoka izin verir, emir-atama-dialog onay ile devam eder

✅ ✅ Operator vardiya yonetimi dinamiklesmeli — VardiyaPanel bileseninde makine secimi + vardiya tipi + baslat/bitir aksiyonlari mevcut

✅ ✅ Vardiya kapatirken uretim miktari sorulmali — vardiyaSonu Sheet dialog'unda uretilenMiktar + fireMiktar sorulmakta; netMiktar > 0 ise urunler.stok artiriliyor + hareketler kaydediliyor

✅ ✅ Is emri kapanisinda gercek uretim miktari karsilastirmasi — GET /uretim-emirleri/:id/uretim-karsilastirma endpoint + detay sayfasinda Uretim Karsilastirmasi karti (planlanan vs gerceklesen + fark uyarisi)

✅ ✅ Vardiya uretim verileri analiz icin saklanmali — operator_gunluk_kayitlari tablosunda ek_uretim_miktari, fire_miktari, net_miktar, birim_tipi, kayit_tarihi alanlari saklanmakta

### 2026-03-11 Gantt Revizyon Notlari

✅ ✅ Gantt tarih filtre kontrati duzeltilecek — validation.ts transform ile hem baslangic/bitis hem dateFrom/dateTo destekleniyor

✅ ✅ Gantt veri kaynagi makine kuyruğuna alinacak — repository.ts zaten makine_kuyrugu tablosu uzerinden calisiyor

✅ ✅ Makine satirinda coklu is barlari gosterilecek — gantt-client.tsx items array ile her makine satirinda coklu bar render ediliyor

✅ ✅ Hover detaylari genisletilecek — tooltip: emirNo, siparis, urun, operasyon, musteri, sira, tarihler, ilerleme, durum bilgileri mevcut

✅ ✅ Yetki ve navigasyon hizasi duzeltilecek — permissions.ts NAV_ROLES gantt: ['admin','operator','nakliyeci'] + PATH_ROLE_MAP eklendi

### 2026-03-09 Duzeltmeler

✅ ✅ ERP firma karti genisletildi — company_profile icine resmi unvan, vergi bilgileri, MERSIS, ticaret sicil, merkez/fabrika adresleri, finans/sevkiyat iletisim alanlari eklendi

✅ ✅ Admin header / sidebar firma bilgisine baglandi — ust marka alani, alt bilgi alani ve footer artik site_settings uzerinden dinamik

✅ ✅ Logo & favicon veri kaynagi duzeltildi — admin UI ile site settings branding kaydi ayni kaynagi kullanir hale getirildi

✅ ✅ Giris Ayarlari sifre politikasi eklendi — minimum uzunluk, buyuk harf, rakam ve ozel karakter zorunlulugu ayarlanabilir oldu

✅ ✅ Urun modulu hardcoded kurallar temizlendi — kategori, alt kategori, kod prefix, birim, recete kullanimi ve operasyon davranisi kategori metadata'sina tasindi

✅ ✅ Seed normalize edildi — urun birimleri ve operasyon_tipi alani metadata kurallarina gore yeniden duzenlendi; db:seed temiz calisiyor

✅ ✅ Backend dev port cakismasi duzeltildi — eski bun --hot sureci varsa temizleyip yeniden baslatan dev akisi eklendi

✅ ✅ Uretim Emirleri backend kontratlari sertlestirildi — default sort bitis_tarihi asc ile hizalandi, manuel durum patch sadece iptal ile sinirlandi, UUID alanlarinda gevsek validation kaldirildi

✅ ✅ Uretim Emri detay ekrani toparlandi — malzeme yeterlilik bolumu kartli ozet yapisina alindi, tarih alanlari okunur formatta gosteriliyor

✅ ✅ Uretim Emri liste / form sadeleştirildi — ozet kartlari, filtre sifirlama, tek takvim kolonu ve manuel/siparisten uretim akisini ayiran yeni form yapisi eklendi

✅ ✅ Makine Havuzu / Is Yukleri UI toparlandi — atanmamis emirler, makine kuyruklari ve is yukleri ekranlarina ozet kartlari, okunur tarih bloklari ve daha net atama bilgilendirmeleri eklendi

✅ ✅ Satin Alma otomatik taslak gorunurlugu iyilesti — otomatik kritik stok siparisleri liste ve detayda badge ile ayristiriliyor; satin alma listesine ozet kartlari ve filtre sifirlama eklendi

## 0.1 Sonraki Uygulama Plani (2026-03-10)

Bu bolum, son kullanici geri bildirimi uzerine bir sonraki implementasyon dalgasini tanimlar. Odak: sevkiyat onay / fiziksel sevk akislarini gorev ve dashboard ile birlestirmek.

### Hedef

Admin tarafinda olusan sevkiyat bekleyen islerin otomatik gorev olarak dusmesi

sevkiyatci kullanicisinin sevkiyat ekraninda onayli sevkleri fiziksel sevke cevirebilmesi

Dashboard kartlari ve sayaclarin canli is akisi verisine gore degismesi

### Planlanan Is Paketleri

#### A. Gorev Uretimi ve Gorev Kapatma Akisi

✅ ✅ Admin gorevi: sevk onay bekleyen kayit sevk_emri olusturuldugunda ve/veya bekliyor durumunda admin gorevlerine "Sevk onayini ver" gorevi otomatik dusuyor

✅ ✅ Admin gorevi: fiziksel sevk bekleyen kayit sevk_emri onaylandi oldugunda, ilgili kayit "Fiziksel sevki tamamla" gorevi olarak admin ve sevkiyat rolunun is listesine dusuyor

✅ ✅ Gorev auto-close / auto-updateKayit sevk_edildi veya iptal oldugunda ilgili gorevler otomatik kapanıyor; bekliyor -> onaylandi gecisinde admin onay gorevi tamamlanip fiziksel sevk gorevleri aciliyor

✅ ✅ Modul bazli derin link

Gorev kartindan tiklayinca ilgili kayda/filtreli ekrana gidiyor (MODUL_ROUTE_MAP + buildDeepLink)

#### B. Sevkiyatci Ekrani ve Yetki Akisi

✅ ✅ Sevkiyat modulu sevkiyatci ana ekrani olmali sevkiyatci login sonrasi varsayilan yonlendirme artik frontend ve backend login ayarlarinda /admin/sevkiyat

✅ ✅ Admin + Sevkiyatci ortak fiziksel sevk aksiyonu onaylandi durumundaki kayitlarda Fiziksel Sevk Et aksiyonunu admin ve sevkiyatci kullanabiliyor; bekliyor onayi ise sadece admin goruyor

✅ ✅ Fiziksel sevk kaydi netlestirme sevk_edildi aninda sevkiyatlar + sevkiyat_kalemleri + stok hareketi + stok dusumu transaction icinde kesinleniyor; siparis durum refresh transaction sonrasi tetikleniyor

✅ ✅ UI ayrimi

bekleyen / onayli / acik emir / sevk_edildi anlamlari tablo kolonlarinda ayrildi; sevkiyatci ekranda admin onayi bekleyen emirleri pasif metinle goruyor

#### C. Dashboard Dinamik KPI ve Uyarilar

✅ ✅ Dashboard sevkiyat KPI'lari canlilastirildiAsagidaki metrikler dogrudan DB'den hesaplanmali:

bekleyen sevk satiri

onay bekleyen sevk emri

fiziksel sevk bekleyen onayli emir

bugun sevk edilen toplam miktar / emir

✅ ✅ Rol bazli dashboard icerigiAdmin dashboard'inda genel ERP ozeti korunurken, sevkiyatci dashboard'inda bugun sevk edilen, onay bekleyen, fiziksel sevk bekleyen ve acik sevkiyat gorevleri one cikiyor

✅ ✅ Dashboard kartlari ile gorevler senkron oldu

Gorev sayisi ile dashboard kartlarindaki sevkiyat sayaclari ayni kaynaktan beslenmeli

#### D. Kabul Kriterleri

✅ ✅ Yeni sevk emri olusunca admin gorev listesinde kayit gorunmeli

✅ ✅ Sevk emri onaylandi oldugunda dashboard ve gorev sayaclari degisiyor

✅ ✅ Sevkiyatci kullanicisi Fiziksel Sevk Et yapinca:

Sevk Edilen kolonu artmali

stok dusmeli

siparisin sevk durumu guncellenmeli

ilgili gorev kapanmali

dashboard sayaclari anlik degismeli

### Uygulama Sirasi

Gorev motoru entegrasyonu

Sevkiyat ekrani + sevkiyatci rol akisinin tamamlanmasi

Dashboard KPI / sayaç refactor

Son temizlik: metinler, audit, edge-case testleri

### Teknik Not

Bu is paketi V1 kapsami icindedir; cunku yeni modul eklemiyor, mevcut Sevkiyat + Gorevler + Dashboard omurgasini operasyonel hale getiriyor.

### 2026-03-10 Uygulama Durumu

✅ ✅ repoCreateSevkEmri gorev motoruna baglandi; yeni sevk emri acildiginda admin gorevi otomatik uretiliyor

✅ ✅ repoPatchSevkEmri gorev motoruna baglandi; onaylandi, sevk_edildi, iptal gecislerinde gorevler otomatik guncelleniyor

✅ ✅ repoUpsertWorkflowTask ve repoCloseWorkflowTasks yardimcilari eklendi; ayni sevk emri icin idempotent gorev senkronu saglaniyor

✅ ✅ Seed tarafinda acik sevk emirleri icin gorev olusumu eklendi; temiz kurulumda gorevler bos gelmiyor

✅ ✅ Runtime dogrulama yapildi: create -> onaylandi -> sevk_edildi akisinda gorevlerin acildigi ve kapandigi DB seviyesinde test edildi

✅ ✅ Sevkiyatci varsayilan yonlendirmesi /admin/sevkiyat ile hizalandi; login ayarlari default'u guncellendi

✅ ✅ Fiziksel sevk akisinda stok 350 -> 343 dusumu ve hareketler tablosuna Sevkiyat: SVK-S-001 kaydi DB seviyesinde dogrulandi

✅ ✅ Dashboard refactor tamamlandi; backend dashboard/service.ts tarafinda sevkiyat KPI alanlari (bekleyen satir, onay bekleyen, fiziksel sevk bekleyen, bugun sevk edilen, acik sevkiyat gorevi) ve action-center sevkiyat maddeleri aktif

✅ ✅ Dashboard frontend'i yeni KPI alanlarina baglandi; admin ve sevkiyatci rollerinde farkli sevkiyat odakli kartlar gosteriliyor

✅ ✅ DB dogrulamasi: admin KPI pendingShipmentApprovalCount=1, pendingPhysicalShipmentCount=1, openShipmentTaskCount=3; sevkiyatci KPI openShipmentTaskCount=1; shippedTodayAmount=7

✅ ✅ Audit kapsami dogrulandi; global adminAudit hook'u /api/admin/sevkiyat uzerindeki POST/PATCH/DELETE isteklerini otomatik admin_audit_logs tablosuna yaziyor

✅ ✅ Edge-case testleri genisletildi; sevkiyat validation senaryolari (default query, sifir/negatif miktar, gecersiz durum) icin backend testleri eklendi ve 10/10 test gecti

## 1. Urunler (+ Recete / Malzeme Kirilimi)

Tanim: Urun, yari mamul ve hammadde tanimlarinin yonetildigi ana modul.

Musteri Rev1: "Inceledim, birkac onemli revize var."

### Veri Modeli

| Alan | V1 Gereksinim | Mevcut | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| kategori (urun/yari_mamul/hammadde) | Zorunlu | `urunler.kategori` enum | ✅ |
| tedarik_tipi (uretim/satin_alma/fason) | Zorunlu | `urunler.tedarik_tipi` enum | ✅ |
| SKU / kod | Zorunlu | `urunler.kod` varchar(64) UNIQUE | ✅ |
| Urun adi | Zorunlu | `urunler.ad` varchar(255) | ✅ |
| Aciklama | Zorunlu | `urunler.aciklama` varchar(500) | ✅ |
| Gorsel (tek) | Zorunlu | `urunler.image_url` + `storage_asset_id` | ✅ |
| Coklu medya (resim/video/URL) | Rev1 Talebi | `urun_medya` tablosu | ✅ |
| Ana birim | Zorunlu | `urunler.birim` varchar(16) default 'kg' | ✅ |
| Birim hiyerarsisi / donusumleri | Zorunlu | `urun_birim_donusumleri` tablosu | ✅ |
| Satis fiyati | Zorunlu | `urunler.birim_fiyat` decimal(12,2) | ✅ |
| KDV orani | Zorunlu | `urunler.kdv_orani` decimal(5,2) default 20 | ✅ |
| Operasyon tipi (tek/cift tarafli) | Zorunlu | `urunler.operasyon_tipi` nullable, kategori metadata'sina gore normalize | ✅ |
| Operasyon alt satirlari | Zorunlu | `urun_operasyonlari` tablosu | ✅ |
| Kalip / hazirlik / cevrim sureleri | Zorunlu | `urun_operasyonlari` icinde | ✅ |
| Montaj flag'i | Zorunlu | `urun_operasyonlari.montaj` tinyint | ✅ |
| Stok | Zorunlu | `urunler.stok` decimal(12,4) | ✅ |
| Aktif / pasif | Zorunlu | `urunler.is_active` tinyint | ✅ |
| Urun Grubu (alt kategori) | Rev1 Talebi | `urunler.urun_grubu` + `sub_categories` iliskili | ✅ |

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Birim alani dropdown olmali — Select bileseni + kategori bazli default (Urun→Takım, Hammadde→Kg, Yarimamul→Adet)

✅ ✅ Urun Grubu alani ekle — DB kolonu + backend + frontend form eklendi. urunler.urun_grubu varchar(128)

✅ ✅ Operasyonlardan makine secimini kaldir — musteri onayladi: "default ihtiyac yok, kafa karistirir, kaldiralim". Makine ataması sadece üretim emri / makine havuzu ekranında yapılacak

✅ ✅ Receteyi ayri sekme yap — Urun sayfasi cok uzun. Urun Bilgileri / Recete / Operasyonlar → 3 ayri tab

✅ ✅ Cift/tek taraf operasyon duzenleme hatasi — urunu duzenle modunda actığında cift taraf secildiginde iki operasyon, tek taraf secildiginde tek operasyon gelmesi lazım

✅ ✅ Birim donusum ornegi iyilestirmesi — Takım→Koli (6x), Koli→Palet (20x) gibi zincir donusum. Select dropdown + gorsel onizleme eklendi

✅ ✅ Coklu medya destegi — Urun formunda ayri "Medya" tab'i. Coklu resim, video ve URL eklenebilsin. Ortak MediaGallery bileseni

✅ ✅ Yeni urun formu duzenleme ile esitlenmesi — yeni urun ekranina Recete + Medya tablari eklendi

✅ ✅ Kategori / alt kategori tam dinamik — urun duzenlemede alt grup sadece secili kategoriye bagli aktif alt kategorilerden gelir, serbest giris kaldirildi

✅ ✅ Kategori etiket fallback bug'i — yeni acilan kategorilerde ham i18n key yerine kategori adi/fallback gosterilir

✅ ✅ Kategori metadata refactor — varsayilan_birim, varsayilan_kod_prefixi, recetede_kullanilabilir, varsayilan_tedarik_tipi, uretim_alanlari_aktif, operasyon_tipi_gerekli, varsayilan_operasyon_tipi alanlari kategori yonetimine eklendi

✅ ✅ Seed ornek tam urun — recete, medya, operasyon ve birim donusumu dolu ornek urun seed'e eklendi

### Is Kurallari

✅ Operasyon alani kategori metadata'sindaki uretim_alanlari_aktif + operasyon_tipi_gerekli kurallarina gore acilir

✅ Tedarik tipi satin_alma ise uretim alanlari gizlenir

✅ tek_tarafli → tek operasyon, cift_tarafli → iki operasyon

✅ Montaj ayri operasyon degil, flag olarak izlenir

✅ urun_grubu sadece secili kategoriye bagli aktif alt kategorilerden secilebilir

✅ Reçetede kullanilacak malzemeler kategori metadata'sindaki recetede_kullanilabilir alanina gore filtrelenir

✅ Kod onerisi kategori metadata'sindaki varsayilan_kod_prefixi ile uretilir

✅ Birim default'u kategori metadata'sindaki varsayilan_birim ile gelir

✅ operasyon_tipi sadece gerekli kategorilerde dolu kalir, digerlerinde NULL

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste (filtre + sayfalama) | `GET /admin/urunler` | ✅ Tablo + filtre | ✅ |
| Detay | `GET /admin/urunler/:id` | ✅ Form acilir | ✅ |
| Olusturma | `POST /admin/urunler` | ✅ Sheet form | ✅ |
| Guncelleme | `PATCH /admin/urunler/:id` | ✅ Sheet form | ✅ |
| Silme | `DELETE /admin/urunler/:id` | ✅ Onay dialog | ✅ |
| Operasyon listesi | `GET /admin/urunler/:id/operasyonlar` | ✅ Form icinde | ✅ |
| Operasyon guncelleme | `PATCH /admin/urunler/operasyonlar/:opId` | ✅ Form icinde | ✅ |
| Recete (urune bagli) | `GET/PUT/DELETE /admin/urunler/:id/recete` | ✅ Form icinde | ✅ |
| Birim donusum yonetimi | Form icinde array field | ✅ Ekle/kaldir | ✅ |
| Makine tercih sirasi | Form icinde per-operasyon | ✅ Kaldirildi | ✅ |

### Son Teknik Duzeltmeler

✅ urunler liste filtreleri kategori metadata'sina baglandi; hardcoded kategori/tedarik secenekleri kaldirildi

✅ Backend create/update akisinda gecersiz kategori, alt kategori ve recete malzemesi artik kaydedilemiyor

✅ db:seed sonrasi tutarlilik kontrolu: gecersiz kategori 0, gecersiz alt kategori iliskisi 0, metadata'ya aykiri dolu operasyon_tipi 0

✅ Hammadde urunlerinde operasyon kaydi olusmuyor; uretim olmayan kategorilerde operasyon_tipi zorla dolmuyor

### Sinirlamalar

⬜ Renk alani operasyonlara yansimaz — sadece urun seviyesinde

✅ ~~Stok yeterlilik hesaplama yok~~ — stoklar modulunde yeterlilik check API eklendi

⬜ Operasyon bazli recete V1 disinda — recete urun seviyesinde

## 2. Musteriler

Tanim: Musteri kayitlarinin yonetildigi modul.

Musteri Rev1: "Inceledim, sorunsuz. Tedarikci ile tek ekranda filtreli gosterilebilir."

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Musteriler + Tedarikciler tek ekran — ikisini tek ekrana al, Musteriler / Tedarikciler / Tumunu sec filtresi koy

### Veri Modeli

| Alan | V1 Gereksinim | Mevcut | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Musteri kodu | Zorunlu | `musteriler.kod` UNIQUE, auto-gen MUS-NNN | ✅ |
| Musteri adi | Zorunlu | `musteriler.ad` | ✅ |
| Tur (musteri/tedarikci) | Zorunlu | `musteriler.tur` | ✅ |
| Iskonto orani | Zorunlu | `musteriler.iskonto` decimal(5,2) | ✅ |
| Ilgili kisi | Zorunlu | `musteriler.ilgili_kisi` | ✅ |
| Telefon | Zorunlu | `musteriler.telefon` | ✅ |
| Email | Zorunlu | `musteriler.email` | ✅ |
| Adres | Zorunlu | `musteriler.adres` | ✅ |
| Sevkiyat notu | Istege bagli | `musteriler.sevkiyat_notu` | ✅ |
| Cari kodu | Istege bagli | `musteriler.cari_kodu` | ✅ |

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste (arama + filtre) | `GET /admin/musteriler` | ✅ Tablo | ✅ |
| Detay | `GET /admin/musteriler/:id` | ✅ | ✅ |
| Olusturma | `POST /admin/musteriler` | ✅ Sheet form | ✅ |
| Guncelleme | `PATCH /admin/musteriler/:id` | ✅ Sheet form | ✅ |
| Silme | `DELETE /admin/musteriler/:id` | ✅ Onay dialog | ✅ |

## 3. Satis Siparisleri

Tanim: Musteri siparislerinin kalem bazli yonetildigi modul.

Musteri Rev1: Birçok layout ve is mantigi degisikligi istendi.

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Toplam alanlari alt alta yap — Ara Toplam / İskonto / KDV / Genel Toplam alt alta, yan yana degil

✅ ✅ Uretim Durumu + Sevk Durumu ayir — tek durum yerine iki ayri durum alani: uretim_durumu (Beklemede, Uretim Planlandi, Uretiliyor, Uretim Tamamlandi) + sevk_durumu (Sevk Edilmedi, Kismen Sevk, Tamami Sevk Edildi)

✅ ✅ Durum otomatik degissin — uretim emri olustugunda → planlandi, operator baslatiginda → uretimde, uretim bittiginde recalc, sevkiyat yapildiginda → kismen_sevk/tamamlandi. kapali/iptal korunur

✅ ✅ Detayda kutucuklari sadeleştir — Musteri adi, Termin kalsin. KDV genel toplam icerisinde gosterilsin. Kalem sayisi kaldirilsin. Uretim Durumu ve Sevk Durumu kutucuklarda kalsin. Tek satir, daha kompakt

✅ ✅ Satir bazli iskonto kaldır — İskonto ve İsk. Tutari sutunlari satirlardan kaldirilsin. Altta "Müşteri İskontosu (%X) — Satir fiyatlarina yansitildi" ibaresiyle gösterilsin

✅ ✅ Satira tiklaninca recete detayi gelmesin — bu ozellik kaldirilsin, daha sade

✅ ✅ Sevkiyat butonu ayri ekrana yonlensin — siparis detaydan sevkiyat dialogu kaldirildi, Sevkiyat sayfasina yonlendirme eklendi

✅ ✅ Uretilen/Kalan bilgisi — Kalem bazli Uretilen + Urt. Kalan sutunlari eklendi (backend + frontend)

### Veri Modeli

| Alan | V1 Gereksinim | Mevcut | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Siparis no (auto) | Zorunlu | `siparis_no` SS-YYYY-NNNN | ✅ |
| Musteri baglantisi | Zorunlu | `musteri_id` FK | ✅ |
| Siparis tarihi (default bugun) | Zorunlu | `siparis_tarihi` date | ✅ |
| Termin tarihi | Zorunlu | `termin_tarihi` nullable | ✅ |
| Siparis kalemleri | Zorunlu | `siparis_kalemleri` tablosu | ✅ |
| Durum enum | Zorunlu | 8 deger | ✅ |
| Uretim durumu (computed) | Rev1 Talebi | ✅ Backend computed + UI Badge | ✅ |
| Sevk durumu (computed) | Rev1 Talebi | ✅ Backend computed + UI Badge | ✅ |

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste | `GET /admin/satis-siparisleri` | ✅ Tablo + filtre | ✅ |
| Detay | `GET /admin/satis-siparisleri/:id` | ✅ Detay sayfasi | ✅ |
| Olusturma | `POST /admin/satis-siparisleri` | ✅ Form | ✅ |
| Guncelleme | `PATCH /admin/satis-siparisleri/:id` | ✅ Form | ✅ |
| Silme | `DELETE /admin/satis-siparisleri/:id` | ✅ Onay dialog | ✅ |
| Sonraki siparis no | `GET /next-no` | ✅ Otomatik | ✅ |

## 4. Uretim Emirleri

Tanim: Siparislerden veya manuel olarak olusturulan uretim emirlerinin yonetildigi modul.

Musteri Rev1: Siralama, durum otomasyonu ve malzeme yeterlilik gösterimi istendi.

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Makine atanmadiysa bitiş tarihi boş — Atanmışsa tarih, atanmamışsa "—". makineAtamaSayisi > 0 kontrolü mevcut

✅ ✅ Tarih formati iyilestirme — "13 Mart 2026" formati, saat hemen altinda. renderDate() fonksiyonu mevcut

✅ ✅ Siparisten üret default — form useState('siparis') ile açılıyor

✅ ✅ Varsayilan siralama planlanan bitis asc — Default sort bitis_tarihi asc. planlananBitisTarihi computed field olduğundan useMemo client-side sort eklendi, NULL değerler en sona

✅ ✅ Durum otomatik degissin — atanmamis enum eklendi (default). hazirlaniyor kaldırıldı. Makine atanınca atanmamis→planlandi, kuyruktan çıkınca planlandi→atanmamis auto-derive. Formdan manuel durum Select kaldırıldı. Migration: 152_v1_uretim_emri_atanmamis_durum.sql

✅ ✅ Detay sayfasinda malzeme yeterlilik — Detay sayfasına malzeme yeterlilik tablosu eklendi (stok/gerekli/fark/durum). useCheckYeterlilikAdminQuery ile çekiliyor

✅ ✅ Detay sayfasinda recete + malzeme gorselleri — malzemeGorselUrl backend'e eklendi (stokUrunler.image_url). Detay sayfasında thumbnail + ad + kod gösteriliyor

✅ ✅ Aktarilmamis siparis satirlarinda urun adi belirgin — ürün grup başlığı text-sm font-semibold, müşteri satırı text-xs text-muted-foreground. Minor iyileştirme yapılabilir

### Veri Modeli

| Alan | V1 Gereksinim | Mevcut | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Emir no (auto) | Zorunlu | `emir_no` UE-YYYY-NNNN | ✅ |
| Siparis baglantisi (M-M) | Zorunlu | `uretim_emri_siparis_kalemleri` junction | ✅ |
| Urun baglantisi | Zorunlu | `urun_id` FK | ✅ |
| Recete baglantisi | Zorunlu | `recete_id` FK nullable | ✅ |
| Musteri ozeti | Zorunlu | `musteri_ozet` + `musteri_detay` | ✅ |
| Planlanan miktar | Zorunlu | `planlanan_miktar` decimal | ✅ |
| Uretilen miktar | Zorunlu | `uretilen_miktar` decimal | ✅ |
| Termin tarihi | Zorunlu | `termin_tarihi` nullable | ✅ |
| Operasyon alt satirlari | Zorunlu | `uretim_emri_operasyonlari` tablosu | ✅ |

### Durum Karsilastirmasi

| V1 + Rev1 Beklenen | DB Mevcut | Oto Derive | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| atanmamis | `atanmamis` (default) | Olusturulunca → atanmamis | ✅ |
| planlandi | `planlandi` | Makine ataninca → planlandi | ✅ Auto-derive mevcut |
| uretimde | `uretimde` | Operator baslatinca → uretimde | ✅ Mevcut (operator modulunde) |
| tamamlandi | `tamamlandi` | Her iki op bitince → tamamlandi | ✅ Mevcut (operator modulunde) |
| iptal | `iptal` | Manuel (admin tarafindan) | ✅ |
| ~~hazirlaniyor~~ | Kaldirildi | — | ✅ Migration ile planlandi'ya donusturuldu |

Not: Formdan manuel durum Select kaldirildi. Durum sadece iptal icin manuel degisebilir, diger gecisler otomatik.

### CRUD + Ozel Operasyonlar

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste | `GET /admin/uretim-emirleri` | ✅ Tablo + filtre | ✅ |
| Detay | `GET /admin/uretim-emirleri/:id` | ✅ Detay sayfasi | ✅ |
| Olusturma | `POST /admin/uretim-emirleri` | ✅ Gelismis form | ✅ |
| Guncelleme | `PATCH /admin/uretim-emirleri/:id` | ✅ Form | ✅ |
| Silme | `DELETE /admin/uretim-emirleri/:id` | ✅ | ✅ |
| Sonraki emir no | `GET /next-no` | ✅ Otomatik | ✅ |
| Aday listesi | `GET /adaylar` | ✅ Form icinde | ✅ |

### Rev1.1 — Musteri Ek Talepleri (2026-03-10)

Musteri toplantisi sonrasi gelen yeni talepler:

✅ ✅ Yeni emir formunda uretilen miktar gizlensin — Yeni emir olusturulurken uretilenMiktar alani gosterilmez. Sadece duzenleme modunda gorunur

✅ ✅ Yeni emir formunda tarih alanlari gizlensin — baslangicTarihi, bitisTarihi, terminTarihi input alanlari yeni emirdayken gizli. Duzenleme modunda gorunur. terminTarihi siparisten otomatik doldurulur (hidden field)

✅ ✅ Planlanan miktar serbest girilsin — Siparis secildiginde toplam miktar otomatik yazilir ama kullanici degistirebilir (az, cok veya ayni olabilir)

✅ ✅ Satis siparislerinde planlanan uretim miktari gorulsun — Liste tablosunda uretim sutununda planlanan/toplam miktar gosterilir. uretimPlanlananMiktar zaten backend DTO'da mevcut

## 5. Makine Havuzu

Tanim: Makinelerin ve operasyon kuyruglarinin yonetildigi modul.

Musteri Rev1: Mimari degisiklik + 2 onemli bug.

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Uretim emri bazinda atama — operasyon bazı yerine üretim emri bazında tek satır. Tıklayınca tek operasyonsa tek makine, iki operasyonsa iki makine seçilsin

✅ ✅ Onerilen makineler kaldirilsin — gereksiz bulundu

✅ ✅ Silinen uretim emri siparis listesine dusmemesi — ADAYLAR cache invalidation eklendi (create/update/delete)

✅ ✅ Makine atamasinda kalip filtresi calismiyor — Kalip uyumlu makine yoksa liste bos gosteriliyor (onceden tum makineler gosteriliyordu)

✅ ✅ Makineler arasi taşıma icin oncelikle kuyruktan cikar — kuyruktan cikar + yeniden ata akisi eklendi

### Rev1.2 — Hammadde Stok Uyari Entegrasyonu (2026-03-11)

✅ ✅ Atama dialogunda hammadde eksik uyarisi — emir-atama-dialog.tsx: checkHammadde lazy query + AlertDialog malzeme listesi (kod, ad, eksik miktar) ile kullanici onay akisi mevcut

✅ ✅ Atama aninda stok aninda guncellenmeli — Backend repoAtaOperasyon transaction icinde stokDus + hareket kaydi; frontend ataOperasyonAdmin mutation Stoklar:LIST invalidation ile aninda yansiyor

✅ ✅ Negatif stok durumunda satin alma tetiklenmeli — repoAtaOperasyon icinde stokDus sonrasi ensureCriticalStockDrafts(emirNo) cagrisi eklendi; taslak aciklamasina "Uretim emri X icin hammadde eksikligi" referansi yaziliyor

### Veri Modeli

| Alan | V1 Gereksinim | Mevcut | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Makine kodu, adi | Zorunlu | `makineler.kod`, `ad` | ✅ |
| Tonaj | Zorunlu | `makineler.tonaj` decimal | ✅ |
| Saatlik kapasite | Zorunlu | `makineler.saatlik_kapasite` decimal | ✅ |
| 24 saat calisma | Zorunlu | `makineler.calisir_24_saat` | ✅ |
| Durum | Zorunlu | `makineler.durum` (aktif/bakim/ariza/pasif) | ✅ |
| Kalip uyumlulugu | Zorunlu | `kalip_uyumlu_makineler` junction | ✅ |
| Makine kuyrugu | Zorunlu | `makine_kuyrugu` tablosu | ✅ |

### CRUD + Kuyruk Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Makine listesi | `GET /admin/makine-havuzu` | ✅ Sheet icinde | ✅ |
| Makine olusturma | `POST /admin/makine-havuzu` | ✅ Form | ✅ |
| Makine guncelleme | `PATCH /admin/makine-havuzu/:id` | ✅ Form | ✅ |
| Makine silme | `DELETE /admin/makine-havuzu/:id` | ✅ Onay dialog | ✅ |
| Atanmamis operasyonlar | `GET /atanmamis` | ✅ Tab | ✅ |
| Makine kuyruklar | `GET /kuyruklar` | ✅ Tab | ✅ |
| Operasyon atama | `POST /ata` | ✅ Atama dialog | ✅ |
| Kuyruktan cikarma | `DELETE /kuyruk/:id` | ✅ Buton | ✅ |
| Kuyruk siralama | `PATCH /kuyruk-sirala` | ✅ Drag-drop | ✅ |

## 6. Makine Is Yukleri

Tanim: Makinelere atanmis kuyruk ogelerinin goruntulendigi modul.

Musteri Rev1: "Cevrim suresi ve hazirlik suresine gore hesaplamalar dogru calisiyor."

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Satir satir layout — tablo yerine satır satır, makine bazında gruplanmış gorunum

✅ ✅ Makine ici siralama degistirilebilsin — drag-drop siralama eklendi

✅ ✅ Makineler arasi tasima yerine kuyruktan cikar + yeniden ata — kuyruktan cikar akisi eklendi

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste (makine filtreli) | `GET /admin/is-yukler` | ✅ Tablo | ✅ |
| Detay | `GET /admin/is-yukler/:id` | ✅ | ✅ |
| Olusturma | `POST /admin/is-yukler` | ✅ | ✅ |
| Guncelleme | `PATCH /admin/is-yukler/:id` | ✅ | ✅ |
| Silme | `DELETE /admin/is-yukler/:id` | ✅ | ✅ |

## 7. Gantt Plani

Tanim: Makine bazli gorsel planlama takvimi.

Musteri Rev1: "Cok deneyemedim ama dinamik calismiyor gibi."

### Tespit Edilen Eksikler

✅ ✅ Tarih filtresi kontrati bozuk — validation.ts transform ile baslangic/bitis → dateFrom/dateTo donusumu yapiliyor; frontend ve backend parametre isimleri uyumlu

✅ ✅ Makine gorunumu eksik — makine bazli satirlar (1 makine = 1 satir) uygulandı; veri kaynagi makine_kuyrugu tablosu

✅ ✅ Ardisik makine yukleri okunamiyor — ayni makinedeki isler sira sirasina gore tek satirda art arda gosteriliyor

✅ ✅ Siparis baglami zayif — hover tooltip'te emirNo, siparisNo, urun, operasyon, musteri, termin, ilerleme ve durum gosteriliyor

✅ ✅ Yetki/navigasyon uyumsuz — permissions.ts guncellendi, sidebar ve backend erisim izni hizalandi

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Makine bazli dinamik calisma — gantt ekrani makine_kuyrugu ekseninde calisiyor; makine atamalari RTK Query tag invalidasyonu ile anlik yansitiliyor

✅ ✅ Operasyon adi + musteri adi on planda — operasyon adı ve müşteri adı goruntuleniyor

✅ ✅ Makine satirinda coklu urun/posta — ayni makinede arka arkaya yuklenen farkli urunler sira sirasina gore tek satirda art arda gorunuyor

✅ ✅ Siparis baglamini hover'da koru — her bar uzerinde siparis no / uretim emri / urun / operasyon / musteri bilgisi gosteriliyor

### Planlanan Revizyon

✅ ✅ Backend Gantt listesi makine_kuyrugu + uretim_emri_operasyonlari + uretim_emirleri kaynagina alindi

✅ ✅ Frontend satir yapisi makine = 1 satir olacak sekilde yeniden kuruldu

✅ ✅ Tarih filtresi backend ile ayni parametre isimleri uzerinden calisiyor (validation.ts transform)

✅ ✅ Queue durumlari (bekliyor/calisiyor/tamamlandi/duraklatildi/iptal) ayrica renklendirildi (5 renk)

✅ ✅ Sidebar yetkileri backend izinleriyle hizalandi

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste (makine bazli, tarih filtreli) | `GET /admin/gantt` | ✅ Makine bazli timeline, tatil/hafta sonu bloklari | ✅ |
| Kuyruk is tarihi guncelleme | `PATCH /admin/gantt/:id` | ✅ Tarih/siralama guncelleme | ✅ |

## 8. Malzeme Stoklari

Tanim: Hammadde, yari mamul ve urun stok seviyelerinin izlendigi modul.

Musteri Rev1: Incelenmedi, zaten sorunsuz calisiyor. Stok yeterlilik sheet duzeltildi.

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Yeterlilik dialog→Sheet donusumu — Dialog yerine sag tarafa Sheet olarak duzeltildi

### Rev1.2 — Hammadde Stok Guncelleme Politikasi (2026-03-11)

✅ ✅ Stok aninda guncellenmeli — stokDus (makine ataması), repoVardiyaKapat (vardiya kapanışı), repoKapaDurus (duruş sonu) hepsi db.transaction içinde sync güncelleme yapıyor

✅ ✅ Negatif stok kabul edilebilir — stokDus GREATEST kullanmıyor (negatife düşebilir); stoklar-client.tsx: serbestStok < 0 ise text-destructive (kırmızı) gösteriliyor

✅ ✅ Vardiya kapatma ile stok artisi — repoVardiyaKapat (shift close) + repoKapaDurus (duruş sonu): netMiktar > 0 ise urunler.stok artırılıyor ve hareketler kaydı oluşturuluyor; stok kademeli yansıtılıyor

✅ ✅ Is emri kapanisinda stok reconciliation — Backend stokFarki hesaplayıp otomatik düzeltiyor; repoUretimBitir yanıtına stokFarki eklendi; operator-client'ta fark ≠ 0 ise toast.info("Stok düzeltmesi uygulandı: ±X adet") bildirimi gösteriliyor

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste | `GET /admin/stoklar` | ✅ Basit tablo | ✅ |
| Detay | `GET /admin/stoklar/:id` | ✅ | ✅ |
| Stok duzeltme | `POST /admin/stoklar/:id/duzelt` | ✅ | ✅ |
| Yeterlilik | `GET /admin/stoklar/yeterlilik` | ✅ Sheet | ✅ |

## 9. Satin Alma Siparisleri

Tanim: Hammadde ve malzeme tedarikcilerinden yapilan satin alma siparisleri.

Musteri Rev1: "Yeni siparis girerken malzeme alani gelmiyor."

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Malzeme alani gelmiyor — Form'a kalem yonetimi eklendi (urun secimi + miktar + birim fiyat + ekle/kaldir)

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste | `GET /admin/satin-alma` | ✅ Tablo + filtre | ✅ |
| Detay | `GET /admin/satin-alma/:id` | ✅ Detay sayfasi | ✅ |
| Olusturma | `POST /admin/satin-alma` | ✅ Form + Kalemler | ✅ |
| Guncelleme | `PATCH /admin/satin-alma/:id` | ✅ Form | ✅ |
| Silme | `DELETE /admin/satin-alma/:id` | ✅ Onay dialog | ✅ |

### Rev1.2 — Negatif Stok Tetikli Satin Alma (2026-03-11)

✅ ✅ Negatif stok → otomatik satin alma siparisi — repoAtaOperasyon: stokDus sonrasi ensureCriticalStockDrafts cagrisi eklendi; kritik_stok > stok olan tum hammaddeler icin taslak siparis olusturuluyor

✅ ✅ Satin alma siparisinde uretim emri referansi — ensureCriticalStockDrafts referansAciklama parametresi ile "Uretim emri UE-XXXX icin hammadde eksikligi" aciklamasi taslak siparis notuna yaziliyor

✅ ✅ Mal kabul → stok guncelleme — mal_kabul/repository.ts repoCreate: kaliteDurumu != 'red' ise urunler.stok artiriliyor + hareketler kaydi olusturuluyor (zaten tamamdi)

### Tespit Edilen Eksiklikler (2026-03-10)

#### E1. Kritik Stok Otomatik Siparis — Malzeme Bilgisi Eksik

Sorun: ensureCriticalStockDrafts() fonksiyonu kritik stok seviyesinin altina dusen urunler icin otomatik taslak satin alma siparisi olusturuyor. Ancak:

Olusturulan taslak sipariste hangi malzemenin kritik oldugu frontend'de vurgulanmiyor

Siparis aciklamasinda sadece "Kritik stok nedeniyle otomatik olustu." yazisi var — hangi urunlerin kritik oldugu, mevcut stok ve kritik stok degerleri siparis gorunumunde gorunmuyor

Liste gorunumunde otomatik olusan siparisler ile manuel olusturulanlar ayirt edilemiyor

Kritik stok tetiklemesi her GET /admin/satin-alma isteginde calisiyor — performans ve yan etki riski

Beklenen:

✅ ✅ Otomatik olusan siparislerde "Otomatik" badge'i gosteriliyor

✅ ✅ Siparis aciklamasinda kritik stok detayi (urun kodu, mevcut stok, kritik seviye, eksik miktar) buildAutoDraftNote ile

✅ ✅ Siparis detay sayfasinda kalem bazli "kritik stok durumu" gosteriliyor (Kritik/Yeterli badge)

✅ ✅ Kritik stok tetiklemesi liste isteginden ayrildi (POST /satin-alma/kritik-stok-kontrol endpoint + buton)

#### E2. Mal Kabul Akisi Sadece Satin Almaya Bagli

Sorun: Mevcut mal kabul akisi (POST /admin/operator/mal-kabul) sadece satin alma siparisine bagli calisir:

malKabulBodySchema icinde satinAlmaSiparisId ve satinAlmaKalemId zorunlu

mal_kabul_kayitlari tablosunda satin_alma_siparis_id NOT NULL

Satin alma kaydı olmadan mal kabul yapilamiyor

Etkilenen senaryolar:

Fason uretimden gelen malzeme kabulu

Satin alma kaydı olmadan hammadde girisi

Yari mamul transferleri / iade kabulleri

Diger tedarik kanallarindan gelen malzeme

Cozum: Ayri Mal Kabul modulu olusturulmali → Bkz. Bolum 24. Mal Kabul Modulu

#### E3. Teslim Alma Takibi Kisitli

Sorun: Teslim alma (mal kabul) takibi sadece satin alma detay sayfasindaki progress bar ile yapilabiliyor:

Toplu teslim alma listesi/raporu yok

Tedarikci bazli teslim performansi goruntulenemez

Tarihe gore teslim gecmisi filtrelenemez

Kismi teslimlerin birlesik gorunumu yok

Beklenen:

✅ ✅ Mal Kabul modulu tamamlandi (backend + frontend, coklu kaynak tipi destegi, filtreleme)

## 10. Hareket Gecmisi

Tanim: Sevkiyat, mal kabul ve uretim hareketlerinin kronolojik log modulu.

Musteri Rev1: Incelenmedi ama sorunsuz calisiyor.

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste (filtreli) | `GET /admin/hareketler` | ✅ Tablo | ✅ |
| Olusturma | `POST /admin/hareketler` | ✅ | ✅ |

## 11. Operator Ekrani

Tanim: Uretim sahasinda operatorlerin kullandigi ekran.

Musteri Rev1: Dogrudan bahsedilmedi ama vardiya 400 hatasi vardi.

### Yapilan Duzeltmeler

✅ ✅ Vardiya basi/sonu 400 hatasi — z.string().uuid() validation seed ID'leriyle uyumsuzdu, z.string().min(1) olarak duzeltildi

✅ ✅ Tum modullerde UUID validation — tum backend validation dosyalarindaki .uuid() kontrolu .min(1) ile degistirildi (seed data prefixed ID kullandigi icin)

### Rev1.2 — Vardiya Yonetimi Revizyonu (2026-03-11)

#### Vardiya Acma/Kapama Dinamikligi

✅ ✅ Makine bazli vardiya gorunumu — GET /operator/acik-vardiyalar eklendi; VardiyaPanel aktif tum makineleri satir olarak listeler; acik vardiyada yesil badge + "Kapat" butonu, kapali makinede vardiya tipi secici + "Ac" butonu gorunuyor

✅ ✅ Vardiya kapatirken uretim miktari sorulmali — "Kapat" butonuna basinca Sheet aciliyor: uretilen miktar + fire girisi, onay sonrasi vardiyaSonu cagrisi yapiliyor; stok aninda guncelleniyor

✅ ✅ Vardiya uretim verileri analiz icin saklanmali — Her vardiya kapanisinda operator_gunluk_kayitlari'na gunluk_durum: 'devam_ediyor' kaydediliyor; hareketler tablosuna giris/vardiya_uretim yaziliyor

#### Is Emri Kapanisi ve Stok Reconciliation

✅ ✅ Vardiya toplami vs gercek uretim karsilastirmasi — repoUretimBitir stokFarki hesaplar; response'a eklendi; frontend'de fark != 0 ise toast.info("Stok duzeltmesi uygulandi: ±X adet") gosteriliyor

✅ ✅ Kademeli stok artisi — repoVardiyaSonu (shift close) + repoKapaDurus (durus sonu): netMiktar > 0 ise urunler.stok aninda artiriliyor; is emri sonunda final reconciliation yapiliyor

### CRUD + Islem Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuyruk listesi | `GET /operator/kuyruk` | ✅ Tab | ✅ |
| Uretim baslat | `POST /operator/baslat` | ✅ Buton | ✅ |
| Uretim bitir | `POST /operator/bitir` | ✅ Modal + stokFarki bildirimi | ✅ |
| Duraklat | `POST /operator/duraklat` | ✅ Buton + neden | ✅ |
| Devam et | `POST /operator/devam-et` | ✅ Buton | ✅ |
| Acik vardiya durumu | `GET /operator/acik-vardiyalar` | ✅ Makine satir listesi | ✅ |
| Vardiya basi | `POST /operator/vardiya-basi` | ✅ Per-makine "Ac" butonu | ✅ |
| Vardiya sonu | `POST /operator/vardiya-sonu` | ✅ Per-makine "Kapat" + Sheet | ✅ |
| Sevkiyat | `POST /operator/sevkiyat` | ✅ Tab | ✅ |
| Mal kabul | `POST /operator/mal-kabul` | ✅ Tab | ✅ |

## 12. Tanimlar ve Ayarlar

Tanim: Kalip, tatil takvimi, vardiyalar ve durus nedenleri.

Musteri Rev1: Kaliplara arama, tatil genisletmesi, menu birlestirme.

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Kaliplara arama kutusu — Kalip listesi basligina arama inputu eklendi (kod + ad ile filtre)

✅ ✅ Tatil gunleri genisletmesi — hafta_sonu_planlari tablosu + CRUD API + frontend tab + planlama motoru entegrasyonu tamamlandi

✅ ✅ Dropdown'larda arama — Combobox bileseni olusturuldu (Popover + Command + arama). Tum ekranlarda kullanima hazir

✅ ✅ Menu birlestirme onerileri — Kaliplar + Makineler "Uretim Tanimlari" altinda, Tatiller + Vardiyalar + Durus Nedenleri "Calisma Planlari" altinda gruplanmis durumda

### Yeni Is Kuralı Notu (2026-03-10)

Mevcut hafta sonu plani modeli haftalik / hafta_baslangic = pazartesi mantigiyla calisir ve kayit icinde cumartesi_calisir + pazar_calisir flag'leri tasir. Kullanici geri bildirimi sonrasi bir sonraki revizyonda haftalik pazartesi bazli modelin kaldirilip, hafta sonu odakli ama dogrudan Cumartesi/Pazar tarihi secilen yapiya gecilmesi kararlastirildi.

Yeni hedef model:

Admin artik "hafta baslangici" degil, dogrudan ilgili hafta sonu tarihini secer

Secilen tarih sadece Cumartesi veya Pazar olabilir; yani plan mantigi yine hafta sonu icin gecerlidir

O gun calisacak makineler coklu secim ile isaretlenir

Cumartesi ve Pazar icin planlar yine ayri ayri tutulur; fakat secim tarih uzerinden yapilir

"Tum makineler calisir" veya haftalik tek kayit mantigi kullanilmaz

Ornek akış:

Hafta sonu icindeki ilgili tarih secilir (2026-03-14 Cumartesi veya 2026-03-15 Pazar gibi)

O gun calisacak makineler secilir

Kayit sadece secilen hafta sonu gunu icin gecerli olur

Diger hafta sonu gunu gerekiyorsa ayri kayit olarak tanimlanir

Beklenen teknik etkiler:

hafta_sonu_planlari veri modeli haftalik flag yapisindan cikacak; kayit artik fiilen tarih + makine seviyesinde ele alinacak

Backend validation Pazartesi kontrolu yerine hafta sonu tarihi (Cumartesi/Pazar) kontrolu yapacak

Frontend formundan cumartesiCalisir / pazarCalisir checkbox'lari kalkacak

Liste ekrani "hafta baslangici / cumartesi / pazar" kolonlari yerine tarih / gun tipi / secili makineler odakli gosterilecek

Planlama motoru belirli tarih icin "bu makine bu tarihte hafta sonu override listesinde var mi?" diye bakacak

### CRUD Operasyonlari

| Islem | Backend | Frontend | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalip CRUD | `GET/POST/PATCH/DELETE /tanimlar/kaliplar` | ✅ Tab + Form | ✅ |
| Tatil CRUD | `GET/POST/PATCH/DELETE /tanimlar/tatiller` | ✅ Tab + Form | ✅ |
| Vardiya CRUD | `GET/POST/PATCH/DELETE /tanimlar/vardiyalar` | ✅ Tab + Form | ✅ |
| Durus nedeni CRUD | `GET/POST/PATCH/DELETE /tanimlar/durus-nedenleri` | ✅ Tab + Form | ✅ |

## 13. Tedarikci

Tanim: Tedarikci kayitlari. musteriler tablosunda tur='tedarikci'.

Musteri Rev1: "Musteriler ile tek ekrana alinabilir."

### Rev1 Talepleri

✅ ✅ Musteriler ile birlestir — Musteriler + Tedarikciler tek ekranda, tur filtresi ile

## 14. Sevkiyat Ekrani (YENİ MODUL)

Tanim: Musteri Rev1 ile istenen tamamen yeni modul. Operatordeki mini sevkiyat tab'indan ayri, yonetim seviyesinde sevkiyat planlama ekrani.

Musteri Rev1: Detayli aciklama yapildi.

### Rev1 Talepleri — Tumu Yeni

✅ ✅ Sevk bekleyen siparisler listesi — satis siparislerinden sevk edilmeyi bekleyen satirlar goruntuleniyor

✅ ✅ Müsteri bazında ve urun bazında gruplama — UI'da gruplama secenegi eklendi

✅ ✅ Stok > 0 default filtre — ilk acilista stok > 0 filtresi aktif

✅ ✅ Siparissiz sevkiyat destegi — urun bazli gorunumde siparissiz urunler de goruntuleniyor

✅ ✅ Sevk emri butonu — miktar + tarih girisi ile sevk emri olusturma

✅ ✅ Operator ekranina dussun — sevk emri operatorun sevkiyat sekmesine dusur

✅ ✅ Cift tarafli guncelleme — operator + sevkiyat ekrani senkronize

### Teknik Gereksinimler

Backend: GET /admin/sevkiyat/bekleyenler endpoint (siparis + stok birlesik veri)

Backend: POST /admin/sevkiyat/emri endpoint (sevk emri olustur)

Frontend: Yeni sayfa /admin/sevkiyat

Frontend: Sidebar'a eklenmeli

DB: sevk_emirleri tablosu (sevk_emri_no, siparis_kalem_id, urun_id, miktar, tarih, durum, operator_onay)

## 15. Dashboard

Tanim: ERP yonetim paneli ust seviye ozet ekrani.

Musteri Rev1: Henuz incelenmedi.

### Mevcut Durum — Tamamlandi

Rol bazli dashboard gorunumu

KPI kartlari, trend grafik

Aksiyon merkezi (kritik satin alma, geciken termin, bekleyen onaylar)

Widget konfigurasyonu

Gorev atama blogu

### Rev1.2 — Aksiyon Merkezi: Bilgilendirme vs Gorev Ayirimi (2026-03-11)

Mevcut aksiyon merkezi tum maddeleri ayni gorsel stilde (kirmizi kart + AlertTriangle icon) gosteriyor. Bilgilendirme amacli maddeler ile birinin aksiyon almasi gereken gorevler ayirt edilemiyor.

Hedef: Aksiyon merkezindeki her maddeyi iki kategoriye ayirmak — farkli renk, ikon ve badge ile gorsel ayrim saglamak.

#### Kategori Tanimlari

| Kategori | Tanim | Renk | Ikon | Badge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gorev** (`task`) | Birinin aksiyon almasi gereken maddeler (onay, sevk, mudahale) | Kirmizi/turuncu (mevcut `destructive` stili) | `AlertTriangle` veya `CircleAlert` | "Gorev" |
| **Bilgilendirme** (`info`) | Farkinda olunmasi gereken ama anlık aksiyon gerektirmeyen bilgiler | Mavi/gri (`info` stili) | `Info` veya `Bell` | "Bilgi" |

#### Mevcut Maddelerin Kategorilenmesi

| Mevcut Tip | Mevcut Severity | Yeni Kategori | Gerekce |
| --- | --- | --- | --- |
| `overdue_production` | critical | **gorev** | Admin uretim planini revize etmeli veya hizlandirmali |
| `overdue_sales` | critical | **gorev** | Admin siparis durumunu degerlendirmeli, musteriyi bilgilendirmeli |
| `overdue_purchase` | critical | **gorev** | Satin almaci tedarikciyi takip etmeli veya alternatif bulmali |
| `overdue_task` | critical | **gorev** | Atanan kisi gorevi tamamlamali |
| `pending_purchase` | warning | **gorev** | Admin taslak satin almayi onaylamali veya reddetmeli |
| `shipment_approval` | warning | **gorev** | Admin sevk emrini onaylamali |
| `physical_shipment` | critical | **gorev** | Sevkiyatci fiziksel sevki gerceklestirmeli |
| `critical_stock` | warning | **bilgilendirme** | Stok durumu bilgi amacli; otomatik satin alma zaten tetikleniyor |

#### Eklenmesi Gereken Yeni Bilgilendirme Maddeleri

Asagidaki maddeler yeni bilgilendirme kategorisinde eklenmeli:

| Yeni Tip | Kategori | Kaynak Modul | Tetiklenme | Aciklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `production_completed` | bilgilendirme | Operator | Uretim emri tamamlandiginda | "UE-2026-0042 uretimi tamamlandi (1500 adet)" |
| `shift_production_logged` | bilgilendirme | Operator | Vardiya sonu olcum kaydedildiginde | "EKS-02 vardiya sonu: 450 adet uretildi" |
| `stock_increased` | bilgilendirme | Operator/Stok | Uretim tamamlanip stok arttiginda | "Paspas A stok artisi: +1500 (yeni: 4200)" |
| `shipment_completed` | bilgilendirme | Sevkiyat | Fiziksel sevk tamamlandiginda | "SVK-001 sevk edildi — Musteri X" |
| `purchase_received` | bilgilendirme | Mal Kabul | Mal kabul yapildiginda | "SA-2026-0015 teslim alindi — 500kg hammadde" |
| `new_sales_order` | bilgilendirme | Satis Siparisleri | Yeni siparis olusturuldugunda | "SS-2026-0088 yeni siparis — Musteri Y" |
| `machine_status_change` | bilgilendirme | Makine Havuzu | Makine durumu degistiginde (bakim/ariza) | "EKS-03 bakim moduna alindi" |

#### Eklenmesi Gereken Yeni Gorev Maddeleri

| Yeni Tip | Kategori | Kaynak Modul | Tetiklenme | Aciklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `unassigned_orders` | gorev | Uretim Emirleri | Atanmamis uretim emri varsa | "3 uretim emri makine ataması bekliyor" |
| `machine_breakdown` | gorev | Makine Havuzu | Makine ariza durumuna gectiginde | "EKS-03 ariza — kuyrukta 5 is var" |
| `quality_rejection` | gorev | Mal Kabul | Kalite red kaydedildiginde | "Parti X kalite reddedildi — tedarikci bildirimi gerekli" |

#### Teknik Degisiklikler

Backend (`service.ts`):

ActionItem tipine category: 'task' | 'info' alani eklenmeli

Mevcut 8 tip icin category mapping eklenmeli

Yeni bilgilendirme ve gorev tipleri sorgu olarak eklenmeli

ActionCenterResult.counts genisletilmeli: { task: number; info: number; critical: number; warning: number }

Frontend (`admin-dashboard-client.tsx`):

Gorev kartlari: mevcut kirmizi/turuncu stil korunur, AlertTriangle veya CircleAlert ikonu

Bilgilendirme kartlari: mavi/gri arka plan, Info ikonu, outline badge

Header badge'leri ayrilir: "X gorev" (kirmizi) + "Y bilgi" (mavi)

Filtre/tab opsiyonu: "Tumu / Gorevler / Bilgilendirme" secimi

Frontend tipler (`dashboard_admin.endpoints.ts`):

ActionItem arayuzune category: 'task' | 'info' eklenmeli

Normalizer guncellenmeli

#### Uygulama Sirasi

[X] ✅ Backend ActionItem tipine category alani ekle, mevcut tipler icin mapping yap

[X] ✅ Frontend tip + normalizer + gorsel ayrim (renk, ikon, badge)

[X] ✅ Yeni bilgilendirme maddelerini backend'e ekle (production_completed, shift_production_logged, vb.)

[X] ✅ Yeni gorev maddelerini backend'e ekle (unassigned_orders, machine_breakdown, vb.)

[X] ✅ Frontend filtre/tab (Tumu / Gorevler / Bilgilendirme)

[X] ✅ Header badge sayaclari ayir (gorev + bilgi)

#### Modul Bazli Acik Is / Bildirim Ozeti

Asagida her modulun uretecegi bildirim/gorev maddeleri toplu olarak listelenmistir:

| Modul | Gorev Maddeleri | Bilgilendirme Maddeleri |
| --- | --- | --- |
| **Uretim Emirleri** | `overdue_production` (termin asimi), `unassigned_orders` (atanmamis emirler) | `production_completed` (uretim tamamlandi) |
| **Satis Siparisleri** | `overdue_sales` (termin asimi) | `new_sales_order` (yeni siparis) |
| **Satin Alma** | `overdue_purchase` (termin asimi), `pending_purchase` (onay bekleyen) | `purchase_received` (mal kabul tamamlandi) |
| **Sevkiyat** | `shipment_approval` (onay bekleyen), `physical_shipment` (fiziksel sevk) | `shipment_completed` (sevk tamamlandi) |
| **Operator** | — | `shift_production_logged` (vardiya sonu olcum), `stock_increased` (stok artisi) |
| **Makine Havuzu** | `machine_breakdown` (ariza) | `machine_status_change` (durum degisimi) |
| **Stoklar** | — | `critical_stock` (kritik stok bilgisi) |
| **Gorevler** | `overdue_task` (geciken gorev) | — |
| **Mal Kabul** | `quality_rejection` (kalite red) | `purchase_received` (teslim alindi) |

## 16-23. Diger Moduller

Bu moduller musteri tarafindan dogrudan Rev1'de degerlendirilmedi. Mevcut durumlari korunuyor.

| # | Modul | Durum | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Medyalar | %90 | ERP nesnesi bazli baglanti eksik |
| 17 | Site Ayarlari | %95 | ERP firma karti + dinamik branding tamamlandi, audit entegrasyonu eksik |
| 18 | Veritabani | %100 | Tam |
| 19 | Audit Loglari | %100 | Tam |
| 20 | Kullanicilar | %100 | Tam |
| 21 | Rol & Permission | %100 | Tam |
| 22 | Gorevler | %100 | Tam — rol bazli auto-scoping eklendi |
| 23 | Giris Ayarlari | %90 | Sifre politikasi tamam, 2FA / IP allowlist eksik |

### Site Ayarlari — Yeni Durum

Yapilanlar:

company_profile yapisi ERP firma karti seviyesine genisletildi

Admin sidebar / header / footer firma bilgilerini ve branding'i site_settings kaydindan okuyor

Logo & favicon sekmesi branding verisiyle hizalandi

Seed dosyalarina baslangic firma bilgileri yazildi

Kalanlar:

Audit log'a ayar degisiklik ozeti dusurulmesi

Login ekrani / e-posta gonderici / PDF cikti basliklarinda ayni firma kartinin kullanilmasi

### Giris Ayarlari — Yeni Durum

Yapilanlar:

Minimum sifre uzunlugu

Buyuk harf zorunlulugu

Rakam zorunlulugu

Ozel karakter zorunlulugu

Kalanlar:

2FA hazirligi

IP allowlist / denylist

Rol bazli giris kisitlari

Gecici login kill switch

### Gorevler Modulu Detay

Ozellikler:

Tam CRUD: gorev olusturma, duzenleme, silme, hizli durum degistirme

Kullanici atama: admin tum kullanicilara gorev atayabilir (dropdown)

Rol atama: gorev belirli bir role atanabilir (admin/operator/sevkiyatci/satin_almaci)

Bildirim: gorev atandiginda veya yeniden atandiginda otomatik bildirim (createUserNotification)

Ozet kartlar: toplam, acik, bugun terminli, geciken, tamamlanan

Gecikme tespiti: termin tarihi gecmis ve tamamlanmamis gorevler kirmizi vurgulanir

Tip cesitliligi: manuel, kritik_stok, satin_alma, uretim, sevkiyat, audit, genel

Oncelik seviyeleri: dusuk, normal, yuksek, kritik

Modul baglantisi: gorev hangi ERP moduluyle ilgili belirtilebilir

Dinamik Gorunurluk (Yeni):

Admin: tum gorevleri gorur, herkese atayabilir

Non-admin kullanicilar: yalnizca kendilerine atanan, rollerine atanan veya atanmamis gorevleri gorur (backend enforced)

"Sadece bana atananlar" filtresi: dogrudan kullaniciya atananlari gosterir (rol bazli olanlari haric birakir)

Backend buildWhere() fonksiyonu JWT'den user ID + role + isAdmin bilgisini alarak auto-scoping uygular

## 24. Mal Kabul Modulu (YENİ MODUL)

Tanim: Fabrikaya giren tum malzemelerin (hammadde, fason uretim, yari mamul, iade vb.) kaydini tutan bagimsiz modul. Mevcut mal kabul islevselligini operatör ekranindan ve satin alma bagimliliginden ayirarak genisletir.

Durum: ✅ Tamamlandi (2026-03-12)

### Mevcut Durum — Sorunlar

Mal kabul islemi su an ayri bir modul degil, operatör ekraninin (POST /admin/operator/mal-kabul) icinde satin alma siparisine bagimli bir islemdir:

| Sorun | Aciklama |
| --- | --- |
| SA bagimli | `satinAlmaSiparisId` + `satinAlmaKalemId` zorunlu, satin alma olmadan giris yapilamaz |
| Tablo kisitli | `mal_kabul_kayitlari.satin_alma_siparis_id` NOT NULL |
| Kaynak tipi yok | Fason, hammadde, yari mamul, iade gibi farkli giris tipleri desteklenmiyor |
| Liste/rapor yok | Toplu mal kabul listesi, filtre, arama, ozet yoktur |
| Tedarikci takibi yok | Tedarikci bazli teslim performansi izlenemiyor |
| Dashboard kisitli | Sadece `hareketler` summary uzerinden miktar gosteriliyor, detay yok |

### Hedef Kapsam

Bagimsiz /admin/mal-kabul modulu:

| Ozellik | Aciklama |
| --- | --- |
| Coklu kaynak tipi | `satin_alma`, `fason`, `hammadde`, `yari_mamul`, `iade`, `diger` |
| SA baglantisi opsiyonel | Satin alma siparisi baglanabilir ama zorunlu degil |
| Tedarikci baglantisi | Her kayitta tedarikci secimi (satin_alma'dan otomatik, fason/hammadde icin manuel) |
| Liste + filtre + arama | Tarih, kaynak tipi, urun, tedarikci bazli filtreleme |
| Detay sayfasi | Tek bir mal kabul kaydinin tum bilgileri |
| Ozet kartlar | Bugunku toplam, kaynak tipine gore dagilim, son 7 gun trendi |
| Kalite notu | Kabul/red/kosullu kabul + kalite notlari alani |
| Parti/lot no | Izlenebilirlik icin parti numarasi |

### Veri Modeli Degisiklikleri

#### DB Migration: mal_kabul_kayitlari tablosu genisletme

| Alan | Mevcut | Hedef | Degisiklik |
| --- | --- | --- | --- |
| `satin_alma_siparis_id` | CHAR(36) NOT NULL | CHAR(36)**NULL** | NOT NULL → nullable |
| `satin_alma_kalem_id` | CHAR(36) NOT NULL | CHAR(36)**NULL** | NOT NULL → nullable |
| `kaynak_tipi` | — | VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'satin_alma' | **Yeni kolon** |
| `tedarikci_id` | — | CHAR(36) NULL | **Yeni kolon** — FK → musteriler |
| `parti_no` | — | VARCHAR(64) NULL | **Yeni kolon** — lot/parti takibi |
| `kalite_durumu` | — | VARCHAR(32) NULL DEFAULT 'kabul' | **Yeni kolon** — kabul/red/kosullu |
| `kalite_notu` | — | VARCHAR(500) NULL | **Yeni kolon** |

#### Kaynak Tipi Enum

| Deger | Aciklama | SA Baglantisi |
| --- | --- | --- |
| `satin_alma` | Satin alma siparisine bagli standart kabul | Zorunlu |
| `fason` | Fasoncudan gelen uretim malzemesi | Opsiyonel |
| `hammadde` | Dogrudan hammadde girisi (SA olmadan) | Yok |
| `yari_mamul` | Yari mamul transferi/iadesi | Yok |
| `iade` | Musteriden veya uretimden iade | Yok |
| `diger` | Siniflandirilmamis giris | Yok |

### Backend Plan

#### Yeni Modul: backend/src/modules/mal_kabul/

| Dosya | Icerik |
| --- | --- |
| `schema.ts` | Genisletilmis `mal_kabul_kayitlari` tablo tanimi, `MalKabulDto`, `MalKabulOzetDto`, `rowToDto` |
| `validation.ts` | `listQuerySchema` (tarih, kaynak_tipi, urunId, tedarikciId, q, limit, offset), `createSchema` (kaynak_tipi bazli conditional validation), `patchSchema` |
| `repository.ts` | `repoList` (filtre + sayfalama + ozet), `repoGetById`, `repoCreate` (stok guncelle + hareket olustur + SA durum guncelle), `repoUpdate`, `repoDelete` |
| `controller.ts` | CRUD handler'lari |
| `router.ts` | `/admin/mal-kabul` route kaydi |

#### Yeni SQL Migration

-- mal_kabul_kayitlari tablosunu genislet
ALTER TABLE `mal_kabul_kayitlari`
  MODIFY COLUMN `satin_alma_siparis_id` CHAR(36) NULL,
  MODIFY COLUMN `satin_alma_kalem_id` CHAR(36) NULL,
  ADD COLUMN `kaynak_tipi` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'satin_alma' AFTER `id`,
  ADD COLUMN `tedarikci_id` CHAR(36) NULL AFTER `urun_id`,
  ADD COLUMN `parti_no` VARCHAR(64) NULL AFTER `gelen_miktar`,
  ADD COLUMN `kalite_durumu` VARCHAR(32) NULL DEFAULT 'kabul' AFTER `notlar`,
  ADD COLUMN `kalite_notu` VARCHAR(500) NULL AFTER `kalite_durumu`,
  ADD INDEX `idx_mal_kabul_kaynak_tipi` (`kaynak_tipi`),
  ADD INDEX `idx_mal_kabul_tedarikci` (`tedarikci_id`),
  ADD INDEX `idx_mal_kabul_kabul_tarihi` (`kabul_tarihi`);

#### API Endpointleri

| Method | Route | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| GET | `/admin/mal-kabul` | Liste (filtre + sayfalama + ozet kartlar) |
| GET | `/admin/mal-kabul/:id` | Tekil kayit detayi |
| POST | `/admin/mal-kabul` | Yeni mal kabul (kaynak tipine gore) |
| PATCH | `/admin/mal-kabul/:id` | Guncelleme (notlar, kalite durumu) |
| DELETE | `/admin/mal-kabul/:id` | Silme (stok geri alir) |

#### Is Kurallari

`kaynak_tipi = satin_alma`: satinAlmaSiparisId + satinAlmaKalemId zorunlu, SA durum otomatik guncellenir

`kaynak_tipi = fason`: Tedarikci zorunlu, SA baglantisi opsiyonel

`kaynak_tipi = hammadde|yari_mamul|iade|diger`: SA baglantisi yok, tedarikci opsiyonel

Stok guncelleme: Her mal kabulde urunler.stok += gelenMiktar

Hareket kaydi: Her mal kabulde hareketler tablosuna giris + referans_tipi: 'mal_kabul' kaydi

Mevcut operatör ekrani korunur: Operatör POST /admin/operator/mal-kabul hala calisir, arka planda yeni modulu cagirir

### Frontend Plan

#### Yeni Sayfa: /admin/mal-kabul

| Dosya | Icerik |
| --- | --- |
| `page.tsx` | Route entry |
| `_components/mal-kabul-client.tsx` | Ana liste + filtre + ozet kartlar |
| `_components/mal-kabul-form.tsx` | Yeni mal kabul formu (Sheet) |
| `[id]/page.tsx` | Detay route |
| `[id]/_components/mal-kabul-detay-client.tsx` | Detay gorunumu |

#### Ozet Kartlar (Liste Sayfasi Ustu)

| Kart | Deger | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| Bugunun Kabulleri | Adet + toplam miktar | Backend summary |
| Satin Alma Kabul | SA bagli kabuller | `kaynak_tipi = satin_alma` |
| Fason Kabul | Fason kabuller | `kaynak_tipi = fason` |
| Diger Girisler | Hammadde + yari mamul + iade + diger | Geri kalan tipler |

#### Filtreler

| Filtre | Tip | Secenekler |
| --- | --- | --- |
| Tarih araligi | DateRange | Bugun / Bu hafta / Bu ay / Ozel |
| Kaynak tipi | Select | Tumu / satin_alma / fason / hammadde / yari_mamul / iade / diger |
| Urun | Combobox | Urun arama |
| Tedarikci | Combobox | Tedarikci arama |
| Kalite durumu | Select | Tumu / kabul / red / kosullu |
| Arama | Input | Urun kodu/adi, parti no, notlar |

#### Sidebar Kaydi

Sidebar grubuna malKabul eklenir (Stoklar grubunda, Hareketler yaninda)

Ikon: PackagePlus (lucide)

Etiket: "Mal Kabul"

### Uygulama Sirasi

| # | Is | Tip | Oncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB migration (kolon ekleme + nullable) | Backend | Yuksek |
| 2 | Yeni `mal_kabul` backend modulu (schema + validation + repo + controller + router) | Backend | Yuksek |
| 3 | Mevcut operator mal-kabul'un yeni modulu cagirmasi (backward compat) | Backend | Yuksek |
| 4 | Frontend RTK Query endpoint'leri | Frontend | Yuksek |
| 5 | Liste sayfasi + filtreler + ozet kartlar | Frontend | Yuksek |
| 6 | Yeni mal kabul formu (kaynak tipi bazli dinamik alanlar) | Frontend | Yuksek |
| 7 | Detay sayfasi | Frontend | Normal |
| 8 | Dashboard entegrasyonu (mal kabul KPI iyilestirme) | Full-stack | Normal |
| 9 | Sidebar + i18n | Frontend | Normal |
| 10 | Seed data (ornek mal kabul kayitlari) | Backend | Normal |

### Sinirlamalar (V1 disinda)

⬜ Kalite kontrol sureci (numune alma, test sonucu, ret sureci) — V2

⬜ Depo lokasyonu secimi — V2

⬜ Barkod/QR okutma ile hizli giris — V2

⬜ Mal kabul onay sureci (cift imza) — V2

⬜ PDF mal kabul fissi ciktisi — V2

## Oncelik Sirasi (Onerilen Uygulama Plani)

### Faz 1 — Bug Fix + Hizli Kazanimlar ✅ TAMAMLANDI

| # | Is | Modul | Tip | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Satin alma malzeme alani bug fix | Satin Alma | 🐛 | ✅ Form'a kalem yonetimi eklendi |
| 2 | Silinen uretim emri → siparis listesine donmemesi | Makine Havuzu | 🐛 | ✅ ADAYLAR cache invalidation eklendi |
| 3 | Kalip filtresi → sadece uyumlu makineler | Makine Havuzu | 🐛 | ✅ Uyumsuz makineler artik gosterilmiyor |
| 4 | Birim dropdown + kategoriye gore default | Urunler | 🔧 | ✅ Select + kategori bazli default |
| 5 | Urun grubu alani ekleme | Urunler | 🔧 | ✅ DB + backend + frontend eklendi |
| 6 | Dropdown'larda arama (Combobox) | Genel | 🔧 | ✅ Combobox bileseni olusturuldu |
| 7 | Kaliplarda arama kutusu | Tanimlar | 🔧 | ✅ Kalip listesine arama eklendi |

### Faz 2 — Satis Siparisi + Uretim Emirleri Layout

| # | Is | Modul | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toplam alanlari alt alta | Satis Siparisleri | ✅ |
| 2 | Satir iskontosunu kaldir, alta ibare | Satis Siparisleri | ✅ |
| 3 | Detay kutucuklarini sadeleştir | Satis Siparisleri | ✅ |
| 4 | Recete popup kaldir | Satis Siparisleri | ✅ |
| 5 | Uretim/Sevk durumu ayirimi (DB + API + UI) | Satis Siparisleri | ✅ |
| 6 | Otomatik durum degisimi | Satis Siparisleri + Uretim | ✅ |
| 7 | Bitis tarihine gore siralama | Uretim Emirleri | ✅ |
| 8 | Atanmamis ise bos tarih | Uretim Emirleri | ✅ |
| 9 | Tarih formati iyilestirme | Uretim Emirleri | ✅ |
| 10 | Malzeme yeterlilik badge (liste) | Uretim Emirleri | ✅ |
| 11 | Malzeme yeterlilik (detay sayfa) | Uretim Emirleri | ✅ |
| 12 | Recete + malzeme gorselleri (detay sayfa) | Uretim Emirleri | ✅ |
| 13 | Siparisten uret default | Uretim Emirleri | ✅ |
| 14 | Durum otomatik (atanmamis enum + derive) | Uretim Emirleri | ✅ |
| 15 | Formdan manuel durum kaldir | Uretim Emirleri | ✅ |

### Faz 3 — Urunler Yeniden Yapilandirma

| # | Is | Modul | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recete → ayri sekme | Urunler | ✅ |
| 2 | Operasyonlardan makine secimini kaldir | Urunler | ✅ |
| 3 | Cift/tek taraf operasyon bug fix | Urunler | ✅ |
| 4 | Musteri + Tedarikci tek ekran | Musteriler | ✅ |

### Faz 4 — Makine / Is Yukleri / Gantt Iyilestirme

| # | Is | Modul | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uretim emri bazinda atama | Makine Havuzu | ✅ |
| 2 | Onerilen makineleri kaldir | Makine Havuzu | ✅ |
| 3 | Is yukleri satir satir layout | Is Yukleri | ✅ |
| 4 | Gantt dinamik guncelleme | Gantt | ✅ |
| 5 | Gantt'ta operasyon + musteri adi | Gantt | ✅ |
| 6 | Gantt hafta sonu blok konumlama | Gantt | ✅ 2026-03-12 — Timestamp timezone duzeltmesi (Z suffix kaldirildi), demo seed temizlendi |

## ⚠️ KRITIK GELECEK REVIZYON — Dinamik Bitis Tarihi Hesaplama Motoru

Tarih: 2026-03-12 Kapsam: Planlama motoru, Makine Havuzu, Gantt, Uretim Emirleri

### Sorun

Mevcut sistem is emirlerinin bitis tarihini sabit kabul eder. Makine hafta sonu / tatil calismazsa, bitis tarihi bu kapasitesizligi yansitmaz. Sonucta Gantt'ta bitis tarihi hafta sonuna veya tatil gunune denk gelebilir ama bu gorselde gorulur, hesaplamaya yansimaz.

### Dogru Hesaplama Modeli

Is emrinin bitis tarihi her zaman asagidaki formule gore dinamik hesaplanmali:

toplam_sure_dk = hazirlik_suresi_dk + (adet / kapasite_adet_dk)

hazirlik_suresi_dk → makine_kuyrugu.hazirlik_suresi_dk (sabit, atama sirasinda girilir)

adet → is emrindeki planlanan miktar (uretim_emri.planlanan_miktar)

kapasite_adet_dk → kaliba gore belirlenir (asagida aciklanmis)

Hesaplanan toplam_sure_dk, sadece calisma dakikalarina uygulanir:

Hafta sonu calismazsa (plan yok) o gun atlanir

Tatil gunleri atlanir

Operasyon saatleri disinda (ornegin 08:00–17:00) sure birikmez

Sonucta planlanan_bitis takvimsel gunlere gore otomatik uzar

### Kalip Bazli Kapasite

Her kalip (mould) farkli bir cycle time / saatlik kapasite gerektirir:

kapasite_adet_saat = makine.saatlik_kapasite × kalip.verimlilik_katsayisi

Simdi makineler.saatlik_kapasite tek bir global deger. Gercekte:

Bir makine farkli kaliplarla farkli hizlarda calisir

Her (makine_id, kalip_id) cifti icin farkli kapasite olabilir

Yapilacak yeni tablo:

CREATE TABLE makine_kalip_kapasitesi (
  id            char(36) PRIMARY KEY,
  makine_id     char(36) NOT NULL,
  kalip_id      char(36) NOT NULL,
  saatlik_adet  decimal(10,2) NOT NULL,  -- bu makine+kalip kombinasyonu icin kapasite
  aciklama      varchar(255),
  UNIQUE KEY uq_makine_kalip (makine_id, kalip_id)
);

Kalip belirlenmemisse makineler.saatlik_kapasite fallback olarak kullanilir.

### Tetiklenme Noktalari

Bitis tarihi asagidaki olaylarda otomatik yeniden hesaplanmali:

| Olay | Etkilenen kayitlar |
| --- | --- |
| Makine kuyruguna is atandiginda | O makinenin tum kuyrugu (sira sirali) |
| Is emri sirasinda yeniden siralama | O makinenin tum kuyrugu |
| Hafta sonu plani eklendi / silindi | Etkilenen makine(lerin) tum aktif kuyrugu |
| Tatil tanimlandi / silindi | Etkilenen makine(lerin) tum aktif kuyrugu |
| Makine saatlik kapasitesi degistirildi | O makinenin tum aktif kuyrugu |
| Kalip bazli kapasite guncellendi | Ilgili makinelerin aktif kuyrugu |
| Is emri miktari guncellendi | O is emirinin makine kuyruk kaydi |

### Tutarlilik Gereksinimleri

makine_kuyrugu.planlanan_bitis tek kaynak of truth

Gantt, Is Yukleri, Dashboard hepsi bu alandan okur — ayri hesaplama yapmaz

Bitis tarihi her zaman calisma saati sinirinda biter (ornegin 17:00, gece degil)

Kuyrukta siralanan is emirleri birbirinin ardindan baglaniyor: n. isin bitisi = (n+1). isin baslangici

### Yapilacaklar (V2)

⬜ makine_kalip_kapasitesi tablosu + CRUD API + UI

⬜ recalcMakineKuyrukTarihleri fonksiyonunu kalip bazli kapasiteyi de destekleyecek sekilde guncelle

⬜ Hafta sonu / tatil CRUD endpoint'leri sonrasinda ilgili makinelerin kuyrugunu otomatik recalc et

⬜ Is emri miktar guncellemesi sonrasi kuyruk bitis tarihini tetikle

⬜ Gantt'ta bitis tarihi hafta sonu / tatil'e denk gelen barlari gorsel uyariyla isaretle

### Veri Modeli — Her Sey Zaten Birbiriyle Bagli (2026-03-12)

Asagidaki iliskiler sistemde mevcut olarak tanimlidir. Dinamik bitis hesaplamasi bu iliskileri bir araya getirerek calisacak.

#### Urun → Operasyon → Kalip → Makine zinciri

urunler
  └── urun_operasyonlari          (hangi operasyonlarla uretildigini tanimlar)
        ├── operasyon_id          → tanimlar.operasyonlar (tornalama, enjeksiyon, montaj...)
        ├── hazirlik_suresi_dk    (setup suresi)
        └── sure_dk_birim         (birim basi operasyon suresi — miktar ile carpilir)

kaliplar
  └── kalip_uyumlu_makineler      (bu kalibin calisabilecegi makineler)
        └── makine_id             → makineler

makineler
  └── saatlik_kapasite            (global fallback kapasite)

uretim_emirleri
  ├── urun_id                     → urunler
  ├── kalip_id                    → kaliplar
  └── planlanan_miktar

makine_kuyrugu
  ├── makine_id                   → makineler
  ├── uretim_emri_id              → uretim_emirleri
  ├── hazirlik_suresi_dk
  ├── planlanan_baslangic
  └── planlanan_bitis             ← bu alan otomatik hesaplanacak

#### Hesaplama Mantigi

Bir is emri makineye atandiginda:

uretim_emri.urun_id → urun_operasyonlari.sure_dk_birim bulunur

toplam_operasyon_suresi_dk = sure_dk_birim × planlanan_miktar + hazirlik_suresi_dk

Bu sure takvim uzerinde ilerletilir:

Makine calisma saatleri disindaki dakikalar atlanir (orn. 08:00–17:00)

hafta_sonu_planlari'nda cumartesi_calisir=0 olan gunler atlanir

tatiller tablosundaki gunler atlanir

Kalan net calisma suresinden planlanan_bitis tarihi hesaplanir

Bir sonraki is emirinin planlanan_baslangic = onceki planlanan_bitis

#### Neden Onemli

Simdi bitis tarihi elle girilmekte ya da sabit kalmaktadir. Bu su hatalara yol acar:

Hafta sonu tatil varsa makine o gun calismaz ama bitis tarihi uzamaz → planlama yanlis

Makine sirasindaki is emirleri birbiriyle catisabilir → kuyruk tutarsiz

Gantt cubugu hafta sonu'na sarkabilir → gorsel yaniltici, gercegi yansitmaz

Kapasite doluluk hesaplari (dashboard, is yukleri) yanlis cikabilir

#### Mevcut Eksiklik

makine_kalip_kapasitesi tablosu henuz yok. Bu nedenle:

Simdilik urun_operasyonlari.sure_dk_birim kullanilacak

V2'de her (makine_id, kalip_id) cifti icin ayri kapasite tanimlanacak

(ayni kalip farkli makinelerde farkli hizda calisabilir)

### Faz 5 — Sevkiyat Modulu

| # | Is | Modul | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB schema (sevk_emirleri) | Sevkiyat | ✅ |
| 2 | Backend API | Sevkiyat | ✅ |
| 3 | Frontend sayfa + sidebar | Sevkiyat | ✅ |
| 4 | Operator entegrasyonu | Sevkiyat + Operator | ✅ |
| 5 | Siparis sevk durumu entegrasyonu | Sevkiyat + Satis | ✅ |

### Faz 6 — Tatil/Planlama Genisletme

| # | Is | Modul | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hafta sonu calisma plani DB + API | Tanimlar | ✅ Tamamlandi (2025-01-XX) —`hafta_sonu_planlari` tablosu + CRUD API + frontend tab |
| 2 | Makine bazli tatil | Tanimlar | ✅ Tamamlandi —`hafta_sonu_planlari.makine_id` alani makine bazli override destekler |
| 3 | Planlama motoruna tatil entegrasyonu | Gantt + Makine | ✅ Tamamlandi —`recalcMakineKuyrukTarihleri` fonksiyonu tatil ve hafta sonu planlarini dikkate alir |

Uygulama Detaylari:

Yeni tablo: hafta_sonu_planlari (id, hafta_baslangic, makine_id, cumartesi_calisir, pazar_calisir, aciklama)

Backend API: GET/POST/PATCH/DELETE /admin/tanimlar/hafta-sonu-planlari

Frontend: Tanimlar sayfasina "Hafta Sonu Planlari" sekmesi eklendi

Planlama motoru: isMakineWorkingDay() ve skipToNextWorkingDay() yardimci fonksiyonlari eklendi

Varsayilan davranis: Hafta sonu calisma yok, plan varsa override edilir

Planlanan Refactor Notu (2026-03-10):

Bu faz tamamlanmis olsa da hafta sonu plan modulu icin yeni bir operasyon karari alinmistir

Haftalik / Pazartesi tabanli model kaldirilacak

Yeni model: tek tarih + o gun calisacak makineler

Cumartesi ve Pazar kayitlari ayri tutulacak, haftalik cift-flag kaydi olmayacak

### Faz 7 — Urun Medya Sistemi

| # | Is | Modul | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB schema (urun_medya tablosu) | Urunler | ✅ |
| 2 | Backend API (CRUD + siralama) | Urunler | ✅ |
| 3 | Ortak MediaGallery bileseni | Genel (shared) | ✅ |
| 4 | Urun formuna Medya tab'i ekle | Urunler | ✅ |

Kapsam:

urun_medya tablosu: coklu resim, video, URL destegi (tip: image/video/url)

Ortak MediaGalleryField bileseni — diger modullerden de import edilebilir

Urun formunda ayri "Medya" tab'i (mevcut tek gorsel + yeni galeri)

Siralama (drag-drop veya manuel sira), kapak resmi secimi

### Faz 8 — Mal Kabul Modulu + Satin Alma Iyilestirmeleri

| # | Is | Modul | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB migration: mal_kabul_kayitlari genisletme | Mal Kabul | ✅ |
| 2 | Backend: mal_kabul modulu (schema/validation/repo/ctrl/rtr) | Mal Kabul | ✅ |
| 3 | Operator mal-kabul backward compat | Operator + Mal Kabul | ✅ |
| 4 | Frontend: RTK Query endpoint'leri | Mal Kabul | ✅ |
| 5 | Frontend: Liste sayfasi + filtre + ozet kartlar | Mal Kabul | ✅ |
| 6 | Frontend: Yeni mal kabul formu (kaynak tipi bazli) | Mal Kabul | ✅ |
| 7 | Frontend: Detay sayfasi | Mal Kabul | ✅ |
| 8 | Satin alma: Otomatik siparis badge + kritik stok detayi | Satin Alma | ✅ |
| 9 | Dashboard: Mal kabul KPI iyilestirme | Dashboard | ✅ |
| 10 | Sidebar + i18n + seed data | Mal Kabul | ✅ |

ürün de operasyon tap i var. burda eger ürün cift tarafli ise yani isag sol ayri kaliplarda üretiliyorsa ayri makineler secilebilmeli. suan bu var. ilave olarak montaj da isaretli. üründeki operasyon tabindan mondaj dugmesini kaldir. bu montaj dugmesi

## Rev1.2 — Durus-Kapasite-Gantt Entegrasyonu (2026-03-11)

### Yapilan Degisiklikler

#### 1. Operator Durus Diyalogu — Makine Arizasi Kaldirildi

Dosyalar: operator-client.tsx, operator.types.ts, operator/validation.ts, operator/repository.ts

Operatör duraklat diyalogundan "Makine Arizasi" toggle'i (Switch) kaldirildi

makineArizasi alani frontend payload, backend Zod validation ve repository insert'ten cikarildi

durus_tipi artik her zaman 'durus' olarak kaydedilir (durus nedeni kategorisi yeterli)

#### 2. Makine Kapasite Hesabina Durus Verileri Eklendi

Dosyalar: makine_havuzu/repository.ts

repoCalculateCapacity fonksiyonu artik durus_kayitlari tablosunu sorguluyor

Her gun icin cakisan durus kayitlarinin toplam saatini hesapliyor (overlap hesabi)

Devam eden duruslar (bitis = NULL) icin suan zamani kullaniliyor

Yeni alanlar: toplamDurusSaati, netCalismaSaati, gunluk durusSaati

#### 3. Kapasite Tipleri Guncellendi (Backend + Frontend)

Dosyalar: makine_havuzu/repository.ts (KapasiteHesabiDto), makine_havuzu.types.ts (KapasiteGunDto, KapasiteHesabiDto), normalizer

KapasiteHesabiDto'ya toplamDurusSaati ve netCalismaSaati eklendi

KapasiteGunDto'ya durusSaati eklendi

Frontend normalizer guncellendi

#### 4. Makine Kapasite Ekrani (30 Gunluk Ozet) Guncellendi

Dosyalar: makine-form.tsx (KapasiteTab)

Ozet kartlarina "Durus Saati" (turuncu) ve "Net Calisma Saati" (yesil) eklendi

Verimlilik yuzdesine durus saatleri dahil edildi (net saat / potansiyel saat)

"Tahmini Uretim" artik net calismaya gore hesaplaniyor

Gunluk detay tablosuna "Durus" ve "Net" sutunlari eklendi

Durusu olan gunler turuncu, net saatler yesil renkte gosteriliyor

#### 5. Gantt Entegrasyonu (Dogrulandi)

Gantt diyagrami zaten durus_kayitlari'ndan turuncu bloklar olarak durus gosteriyor (z-[15])

Hafta sonu planlari (haftaSonuPlanlari) zaten Gantt'a entegre — plan olan gunlerde gri blok gosterilmiyor

Tatiller (tatiller) kirmizi bloklar olarak gorunuyor

#### 5.1 Gantt Hafta Sonu Dinamik Calisma Gosterimi (2026-03-11)

Hafta sonu cizgileri (diagonal stripe) tum hafta sonlarinda sabit gorunur (z-1 katmani)

Makine cubugu hafta sonu cizgisinin ustunde ise → o makine o gun calisiyor

Makine cubugu hafta sonu cizgisinin altinda (gorunmuyor) ise → o makine o gun calismiyor

Backend hafta_sonu_planlari tablosundan dinamik olarak hangi makinenin hangi gun calistigini okur

makine_id = NULL kayitlar tum makineler icin gecerli (global plan)

hafta_baslangic alani hem Pazartesi (seed) hem gercek hafta sonu tarihi (UI) formatini destekler

Timezone-safe tarih formatlama (toLocalDateStr) ile UTC kaymasi onlendi

### Veri Akisi (Interconnected Systems)

Operator Ekrani (duraklat)
    |
    v
durus_kayitlari (DB)
    |
    +---> Makine Kapasite (30 gun ozet) — durus saatleri dusuluyor
    |         - toplamDurusSaati, netCalismaSaati
    |         - gunluk durusSaati
    |
    +---> Gantt Diyagrami — turuncu durus bloklari
    |
    +---> hafta_sonu_planlari --> Kapasite (h.sonu calismasi) + Gantt (gri blok yok)
    |
    +---> tatiller --> Kapasite (tatil gunu) + Gantt (kirmizi blok)

### Ozet Tablo Guncellemesi

| Modul | Durum | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| Operator | ✅ Tam | Makine arizasi toggle kaldirildi |
| Makine Havuzu | ✅ Tam | Kapasite hesabi durus entegrasyonu tamamlandi |
| Gantt | ✅ Tam | Durus + hafta sonu + tatil bloklari calisiyor |
| Tanimlar | ✅ Tam | Durus nedenleri arama eklendi (onceki oturum) |

## 25. Hammadde Stok Yonetimi Plani (YENİ ÖZELLİK)

Tanim: Uretim surecinde hammadde/yedek malzeme stoklarinin receteye gore otomatik kontrolu, rezervasyonu ve dusumu.

Durum: ✅ Tamamlandi (2026-03-11)

### Mevcut Durum — Sorunlar

| Sorun | Aciklama |
| --- | --- |
| Hammadde stoku azalmiyor | Uretim tamamlaninca mamul stok artiyor (`repoUretimBitir`) ama recetedeki hammaddeler hic dusulmuyor |
| Yeterlilik kontrolu yok | Is emri girilirken recetedeki malzeme ihtiyaci mevcut stokla karsilastirilmiyor |
| Rezervasyon yok | Birden fazla uretim emri ayni hammaddeyi tuketmeye calissa bile stok catismasi algilanmiyor |
| Hareket kaydi yok | Hammadde tuketimi `hareketler` tablosuna yazilmiyor, izlenemiyor |
| Dashboard/Stok gorunumu eksik | Stoklar ekraninda sadece mamul stok artisi gorunuyor, hammadde azalmasi yansimıyor |

### Mevcut Veri Yapisi

Recete sistemi hammadde ihtiyacini zaten tanimliyor:

receteler (ana recete)
├── hedef_miktar (decimal 12,4)  -- bu recete kac birim urun icin gecerli
└── recete_kalemleri (malzeme satirlari)
    ├── urun_id (FK → urunler)  -- hammadde/yarimamul
    ├── miktar (decimal 12,4)    -- hedef_miktar basina gereken miktar
    └── fire_orani (decimal 5,2) -- fire yuzde (ornek: %3)

Hesaplama formulu:

gerekenMiktar = (planlananMiktar / hedefMiktar) × kalemMiktar × (1 + fireOrani/100)

Ornek: 1000 adet paspas uretilecek, recete 100 adet icin 5kg hammadde + %3 fire:

gerekenMiktar = (1000 / 100) × 5 × 1.03 = 51.5 kg

### Hedef Stok Akisi (3 Asamali)

IS EMRI OLUSTURMA              MAKINEYE ATAMA              URETIM TAMAMLANMA
                  ─────────────────              ──────────────              ──────────────────
Hammadde:         rezerve_stok += gerekli        stok -= gerekli            (degisiklik yok)
                  (kontrol: stok >= gerekli?)    rezerve_stok -= gerekli
                                                 hareketler += cikis/tuketim

Mamul:            (degisiklik yok)               (degisiklik yok)           stok += uretilen
                                                                            hareketler += giris/uretim
                                                                            (mevcut — zaten calisiyor)

### Asama 1: Uretim Emri Olusturma — Yeterlilik Kontrolu + Rezervasyon

Tetiklenme: POST /admin/uretim-emirleri (repoCreate)

Islem:

Uretim emrinin recete_id ve planlanan_miktar alinir

recete_kalemleri sorgulanir, her kalem icin gerekenMiktar hesaplanir

Her hammadde icin urunler.stok - urunler.rezerve_stok >= gerekenMiktar kontrolu yapilir

Yetersiz hammadde varsa:

Uretim emri yine de olusturulabilir (engellenmez)

Uyari listesi response'a eklenir: { uyarilar: [{ urunId, ad, gerekli, mevcut, eksik }] }

Frontend uyari toast/dialog gosterir

Yeterli ise: urunler.rezerve_stok += gerekenMiktar (her hammadde icin)

Rezervasyon kayitlari tutulur: hammadde_rezervasyonlari tablosu

Iptal/silme durumu: Uretim emri iptal edilir veya silinirse rezerve_stok -= gerekenMiktar

### Asama 2: Makineye Atama — Gercek Stok Dusumu

Tetiklenme: POST /admin/makine-havuzu/ata (repoAtaOperasyon)

Islem:

Atanan uretim emrinin recete bazli malzeme ihtiyaci hesaplanir

Her hammadde icin:

urunler.stok -= gerekenMiktar (gercek stoktan dusum)

urunler.rezerve_stok -= gerekenMiktar (rezerveden cikar)

hareketler tablosuna cikis / uretim_tuketim kaydi yazilir

Stok yetersizse makineye atama engellenir veya uyari verilir (konfigurasyon)

Not: Eger uretim emri coklu operasyonlu ise (cift taraf), hammadde dusumu ilk operasyon atandiginda yapilir (ikinci atamada tekrar dusulmez)

### Asama 3: Uretim Tamamlanma — Mamul Stok Artisi (Mevcut)

Bu asama zaten calisiyor (repoUretimBitir):

Mamul urunun stoku artiyor

hareketler tablosuna giris / uretim kaydi yaziliyor

Reconciliation mantigi korunur (onceki olcumlerle karsilastirma)

### DB Degisiklikleri

#### 1. urunler tablosuna rezerve_stok kolonu

ALTER TABLE `urunler`
  ADD COLUMN `rezerve_stok` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0
  AFTER `stok`;

Anlamlar:

stok = fiziksel mevcut miktar

rezerve_stok = uretim emirleri icin ayrilmis ama henuz tuketilmemis miktar

kullanilabilir_stok = stok - rezerve_stok (computed, DB'de kolon olarak tutulmaz)

#### 2. Yeni tablo: hammadde_rezervasyonlari

CREATE TABLE `hammadde_rezervasyonlari` (
  `id` CHAR(36) NOT NULL PRIMARY KEY,
  `uretim_emri_id` CHAR(36) NOT NULL,
  `urun_id` CHAR(36) NOT NULL COMMENT 'hammadde/yarimamul',
  `miktar` DECIMAL(12,4) NOT NULL COMMENT 'rezerve edilen miktar',
  `durum` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'rezerve' COMMENT 'rezerve|tuketildi|iptal',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (`uretim_emri_id`) REFERENCES `uretim_emirleri`(`id`),
  FOREIGN KEY (`urun_id`) REFERENCES `urunler`(`id`),
  INDEX `idx_hmr_uretim_emri` (`uretim_emri_id`),
  INDEX `idx_hmr_urun` (`urun_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

#### 3. hareketler tablosuna yeni hareket tipleri

Mevcut hareket_tipi enum'a ek deger:

uretim_tuketim — hammadde tuketim kaydi (cikis yonlu)

### Backend Degisiklikleri

| Dosya | Degisiklik |
| --- | --- |
| `urunler/schema.ts` | `rezerve_stok` alani + DTO'ya `rezerveStok`, `kullanilabilirStok` eklenmeli |
| `uretim_emirleri/repository.ts` | `repoCreate` icinde recete bazli yeterlilik kontrolu + rezervasyon eklenmeli |
| `uretim_emirleri/repository.ts` | `repoDelete` / iptal durumunda rezervasyon geri alinmali |
| `makine_havuzu/repository.ts` | `repoAtaOperasyon` icinde gercek stok dusumu + rezervasyon tuketimi |
| `makine_havuzu/repository.ts` | `repoSilKuyrukItem` — kuyruktan cikarilinca stok geri alinmali (opsiyonel) |
| `stoklar/repository.ts` | Liste sorgusuna `rezerveStok` ve `kullanilabilirStok` eklenmeli |
| Yeni:`hammadde_rezervasyonlari/schema.ts` | Tablo tanimi + rowToDto |

### Frontend Degisiklikleri

| Dosya | Degisiklik |
| --- | --- |
| Uretim Emirleri form | Is emri olusturma sonrasi yetersiz hammadde uyarisi gostermeli |
| Uretim Emirleri detay | Malzeme yeterlilik tablosunda `kullanilabilirStok` (rezerve dusulmus) gostermeli |
| Makine Havuzu atama dialog | Atama oncesi hammadde durumu kontrol edilmeli |
| Stoklar listesi | `Mevcut / Rezerve / Kullanilabilir` sutunlari eklenmeli |
| Dashboard | Hammadde tuketim hareketleri bilgilendirme olarak gosterilebilir |

### Uygulama Sirasi

[X] ✅ DB migration: urunler.rezerve_stok (105_urunler_schema.sql) + hammadde_rezervasyonlari tablosu (156_v1_hammadde_rezervasyon.sql)

[X] ✅ Backend: receteden malzeme ihtiyaci hesaplama — hammadde_service.ts: getReceteIhtiyaclari + rezerveHammaddeler

[X] ✅ Backend: repoCreate (uretim emirleri) — rezerveHammaddeler cagrisi ile rezervasyon yapiliyor

[X] ✅ Backend: repoAtaOperasyon (makine havuzu) — stokDus cagrisi ile gercek stok dusumu + hareketler kaydi

[X] ✅ Backend: iptal — iptalRezervasyon; kuyruktan cikarma — stokGeriAl ile geri alma

[X] ✅ Frontend: uretim emri formunda hammadde uyari — toast.warning ile eksik hammaddeler gosteriliyor

[X] ✅ Frontend: stoklar listesinde rezerveStok sutunu mevcut (amber renk, >0 ise aktif)

[X] ✅ Frontend: makine atama dialogunda checkHammadde lazy query + AlertDialog onay mekanizmasi

### Is Kurallari

Hammadde yetersizligi is emri olusturmayı engellemez, sadece uyari verir (admin karari)

Makineye atama sirasinda stok yetersizse atama engellenmez — onay dialog'u gosterilir ("Malzeme eksik, yine de atama yapmak istiyor musunuz?")

Negatif stok kabul edilebilir — uretim surerken hammadde tedariki saglanabilir, bu is sureci geregi normal bir risktir

Negatif stoka dusen hammadde icin otomatik satin alma siparisi taslagi olusturulur

Rezerve stok, is emri iptal/silindiginde otomatik geri alinir

Kuyruktan cikarma durumunda gercek stok geri alinir + hareket kaydi yazilir

Coklu operasyonlu emirlerde hammadde dusumu ilk atamada yapilir

hareketler tablosuna her stok degisimi icin izlenebilir kayit yazilir

Mevcut mamul stok artisi (repoUretimBitir) kaldirilacak — bunun yerine vardiya kapatirken girilen uretim miktari stok artisini saglayacak

Vardiya kapatilirken operatorden uretilen miktar sorulur → mamul stoku kademeli artar

Is emri tamamlandiginda vardiya toplami ile gercek uretim miktari karsilastirilir, fark varsa stok duzeltme yapilir

Vardiya bazli uretim verileri analiz/raporlama icin saklanir (gunluk, haftalik uretim raporlari)